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Об утверждении проекта муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 год»

в Каслинском муниципальном районе


В соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от10 февраля 2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением администрации Каслинского муниципального района от 4 сентября 2013г. №1521 «О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Калинского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 


1. Утвердить прилагаемый проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год» в Каслинском муниципальном районе.

2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района   (Шевкунова А.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org. для проведения независимой экспертизы и общественного обсуждения.
            3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Горобца В.В.
Глава
Каслинского муниципального района                                                                  И.В. Колышев
Утвержден 

постановлением администрации 

Каслинского муниципального района 

от 29.11. 2017 года № 828
Проект

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»

В Каслинском муниципальном районе

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Формирование современной городской среды                             на 2018-2022 год» в Каслинском муниципальном районе»

	Ответственный исполнитель Программы 
	Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района

	Участники Программы
	1. администрации поселений Каслинского муниципального района;

1. жители муниципального образования;

2. предприятия и иные заинтересованные лица

	Цели Программы 
	1. организация благоустройства территорий 

муниципального образования; 

2. создание  условий  для  массового  отдыха  жителей  и 

организация  обустройства  мест  массового  пребывания населения; 

3. совершенствование архитектурно -

художественного облика муниципального 

образования, размещение и содержание малых 

	Задачи Программы
	1. обеспечение  формирования  единых  подходов  и ключевых  приоритетов  формирования  комфортной городской  среды  на  территории  Каслинского муниципального района  с  учетом  приоритетов  территориального развития; 

2. создание  универсальных  механизмов  вовлечения граждан,  организаций  (заинтересованных  лиц)  в реализацию  мероприятий  по  благоустройству территорий; 

3. повышение  ответственности  заинтересованных  лиц за  соблюдение  чистоты  и  порядка,  содержание объектов благоустройства; 

4.обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками; 

5. адаптация городской среды для людей с 

физическими недостатками, обеспечивающая 
свободное  передвижение  людей  с  ограниченными возможностями 


	Показатели (индикаторы) Программы
	1. Количество муниципальных территорий общего пользования;

2. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;

3. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования;

4. Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц;

5. Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц;



	Срок реализации Программы 
	1 этап - с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года;

2 этап - с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года;

3 этап - с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года;

4 этап – с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года:

5 этап - с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года

	Объемы бюджетных ассигнований Программы 
	Общий объем бюджетных ассигнований Программы на 2018-2022 годы составляет            30 100,0 тыс. руб.,

из них средств:

· федерального бюджета Российской Федерации– 20 000,0 тыс. руб.;

· областного бюджета                

Челябинской области – 10 000,0 тыс. руб.;

· бюджета Каслинского муниципального района  – 100,0 тыс. руб.



	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Благоустройство 1 общественной территории


Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в Каслинском муниципальном районе
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.
Мероприятия муниципальной программы реализуются на территории Каслинского городского поселения, являющегося административным центром муниципального образования – Каслинский муниципальный район, расположенный в 130 километрах от областного центра – города Челябинск. В настоящее время население Каслинского городского поселения составляет 16 290 человек (численность населения Российской Федерации по муниципальному образованию на 01 января 2016 года).
Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории. 

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территорий утверждены Правила благоустройства поселений Каслинского муниципального района.

Одной из важных задач – поддержание санитарного порядка, удаление загрязнений, накапливающихся на городских территориях и приводящих к возникновению скользкости, запыленности, ухудшению чистоты атмосферы и эстетического вида города, а также обеспечение беспрепятственности работы транспорта общего пользования, безопасного движения пешеходов и транспортных средств.

В течение последних нескольких лет проводились точечные мероприятия по благоустройству поселений, но в большей степени ежегодные мероприятия, в основном направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии.

В настоящее время осуществляется содержание улиц, проулков, тротуаров, парков, скверов, площадей, а также элементов благоустройства (урны, лавочки), газонов и зеленных насаждений.

Кроме того, необходимо внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов благоустройства муниципального образования.
Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий, незначительно обновляется парк специальной уборочной техники.
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории поселений. Поэтому в весенний период организуются субботники. 

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории поселения путем качественного повышения уровня благоустройства территорий поселения способствует концентрации в регионе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития Каслинского муниципального района, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.
Анализ состояния и развития сферы благоустройства г. Касли за последние три года, приведен в виде показателей (индикаторов) в таблице №1.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	1. 
	Количество муниципальных территорий общего пользования внесенных в программу
	единица
	1
	1
	1

	2. 
	Площадь муниципальных территорий общего пользования* внесенных в программу
	кв.м.
	7 000,0
	7 000,0
	7 000,0

	3. 
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования включенных в программу
	кв.м.
	0
	0
	0

	4. 
	Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий
	процент
	0
	0
	0

	5. 
	Площадь муниципальных территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве
	кв.м.
	7 000,0
	7 000,0
	7 000,0

	6. 
	Доля муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве
	процент
	100
	100
	100

	7. 
	Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования (при наличии такой практики)
	рубли
	
	
	

	8. 
	Объем трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования (при наличии такой практики)
	количество человек
	
	
	


* - данные площадей муниципальных территорий общего пользования являются ориентировочными и будут уточнены после проведения инвентаризации.

Важным этапом, предшествующим разработке мероприятий муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 год» в Каслинском муниципальном районе (далее – Программа), является проведение объективного анализа современного состояния уровня благоустройства территории города, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории города в целях создания современной городской среды, удобной и комфортной для проживания людей.

1.1. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования в Каслинском муниципальном районе в 2018-2022 году

Местом массового отдыха является территория озеленения общего пользования (парк, сквер), предназначенная для тихого или активного досуга жителей города при продолжительном пребывании людей, а также для проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга жителей города, расположенная на муниципальных землях либо на землях, находящихся в ведении органов местного самоуправления.

Парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения, размером не менее 10 гектаров.

Сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером не менее 0,5 гектара.

Величина территории парка или сквера в условиях реконструкции определяется существующей градообразующей ситуацией.

Парки, скверы являются объектами культуры и отдыха, общедоступными для всех социальных слоев населения. Одной из первостепенных задач улучшения качества жизни населения и продвижения имиджа Каслинского муниципального района на местном, региональном и государственном уровнях является повышение культурологической, эстетической, экологической и социальной значимости его общедоступных городских парков.

Объектом озеленения общего пользования является земельный участок с зелеными насаждениями, вспомогательными сооружениями, дорожками и малыми архитектурными формами.

На территории административного центра Каслинского муниципального района расположено 4 объекта озеленения общего пользования, функционируют из них 2 парка: парк «Машиностроителей», парк по ул. Советская, 68; два сквера: сквер «памятник В.И. Ленину», мемориальный комплекс Памятник «Воинам Каслинцам погибшим  в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов».

Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность парков и скверов, устаревшие малые архитектурные формы – все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.
В Программу включен один объект в соответствии с приложением №2.


Программа направлена на организацию массового отдыха. В реализации задействованы территориальные органы администрации Каслинского муниципального района, муниципальные автономные учреждения.
Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории Каслинского муниципального района путем качественного повышения уровня благоустройства территории способствует концентрации в Каслинском муниципальном районе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития городского поселения, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.
Решение актуальных задач благоустройства территорий населенных пунктов требует комплексного, системного подхода. Согласованные действия Правительства Челябинской области, органов местного самоуправления и организаций, занимающихся благоустройством и обеспечивающих жизнедеятельность муниципальных образований, позволят комплексно подходить к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечить комфортные условия проживания для жителей.

Перечень мест массового отдыха населения (городских парков)

Каслинского муниципального района

Таблица 2

	№ п/п
	Наименование объекта
	Площадь, кв.м
	Благоустроенных, кв.м.
	Неблагоустроенных, кв.м.

	1. 
	Мемориальный комплекс Памятник «Воинам Каслинцам погибшим  в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов»
	7 000,00
	-
	7 000,00

	
	ВСЕГО:
	7 000,00
	-
	7 000,00


1. Мемориальный комплекс «Воинам Каслинцам погибшим  в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов»

Сооружен по проекту скульптора А.С. Гилева, архитекторов в этом монументе —               В. П. Чертовикова и Г. А. Щиголева, был открыт 9 мая 1970 года.

По инициативе совета ветеранов при ГК ВЛКСМ бюро ГК КПСС совместно с исполкомом Совета депутатов трудящихся 27 февраля 1975 года приняло решение о реконструкции мемориального комплекса. Срок окончания работ – 8 мая 1975 года.

Была создана комиссия по контролю за выполнением работ, утвержден график работ.

Все работы выполнялись методом народной стройки. ГК ВЛКСМ был составлен график комсомольско-молодежных субботников по благоустройству территории комплекса.

В течении 2-х месяцев каждый вторник в ГК ВЛКСМ проводились «летучки», на которых обсуждались вопросы, требующие немедленного решения. Горком партии во главе с первым секретарем Ф.А. Злоказовым следил за ходом реконструкции, оказывая всестороннюю помощь.

8 мая все намеченные работы были завершены.

На холме диаметром 20 метров, высотой более 4-х метров, установлена пятиметровая фигура солдата с каской в правой руке. Левой рукой солдат придерживает край плащ-палатки. Голова воина скорбно наклонена, На гимнастерке видны ордена и знаки ранения.

Фигура установлена на 3-х метровом постаменте. Круглый холм обнесен каменной стенкой, сверху обрамлен мраморными плитами.

На сторонах холма обращенных к Красногвардейскому пруду, укреплены 57 чугунных мемориальных досок с фамилиями погибших каслинцев всего их – 1448. На тыльной стороне холма укреплены мемориальные доски указывающие на хранение в холме земли городов-героев и мест захоронений погибших каслинцев: Севастополя, Новороссийска, Киева, Сталинграда, Одессы, Калининграда, Херсона, Гусятина.

К подножью памятника ведет бетонная лестница, ее перила облицованы мраморными плитами.

Холм с памятником предваряет Вечный огонь, на шахте которого, оформленной в виде звезды, написано; «Родина помнит Вас».  


Муниципальная программа формируется с учетом краткосрочных планов и региональных программ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, и включает в себя:

· не менее одной наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта (центральная улица, площадь, набережная и другие), подлежащей благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению в 2018-2022 году, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 год;

· форма и минимальная доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству в размере, установленном субъектом Российской Федерации;

· нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня таких работ. Представлены в приложении 3 к Программе;

· порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ (в случае принятия субъектом Российской Федерации решения о таком участии). При этом, вышеуказанный порядок аккумулирования средств должен предусматривать перечисление средств до начала работ по благоустройству, а также последствия неисполнения данного обязательства;

· порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 год, исходя из даты предоставления таких предложений при условии их соответствия установленным требованиям;

· порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 год с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории;

· условие о проведении работ по благоустройству в соответствие с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Таким образом, Программа позволяет рассмотреть необходимость и востребованность тех или иных мероприятий (проектов) с учетом мнения разных категорий граждан, по потребности, возрасту, интересам и привлечь к созданию современного, благоустроенного и эстетически привлекательного города непосредственно заинтересованную сторону – жителей Каслинского муниципального района.

Для решения проблем по благоустройству территории поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.
Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» от 10 февраля 2017 года №169, разработанным в соответствии с паспортом приоритетного проекта Программы, утвержденном на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года №10), приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:
· риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
· финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета. 

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке.

Одним из приоритетов реализации программы является обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния мест массового пребывания населения, создание комфортной территории для жизнедеятельности населения.
1.2.  Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи Программы

 Приоритетами муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования являются:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- благоустройство территорий.

При разработке мероприятий муниципальной программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации муниципальной программы является формирование комфортной среды на территории Каслинского муниципального района.

Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи:

- благоустройство общественных территорий;

-наличие общественной комиссии, которая контролирует реализацию муниципальной программы, согласует отчеты и принимает работы;

-обязательное общественное обсуждение и утверждение проекта муниципальной программы и дизайн-проектов объектов;

-свободное право предложения объектов для включения в муниципальную программу, при обязательном условии инициативы жителей;

-учет принципа безбарьерности для маломобильных групп населения;

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных и ремонтных работ. 
В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий поселений;

- обеспечение комфортности проживания жителей;

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий программы позволит стимулировать муниципальное образование на осуществление мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий, улучшению условий проживания населения, развитию существующих парков, скверов, аллей, зеленых массивов, озеленению улиц, внедрению энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства.
Целью программы является повышение качества жизни горожан на основе экономического роста, развитие социальной и культурной сферы, а также комфортной городской среды.

Указанная цель соответствует:

· приоритетам, установленным Стратегией социально-экономического развития Челябинской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Челябинской области от 20 октября 2016 года №592-рп;
· приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды», утвержденному президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (утвержденному протоколом от 21 ноября 2016 года №10).
Основным направлением муниципальной политики в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий направленных на значительное повышение условий комфортности в городе, создание привлекательной городской атмосферы для жителей города, а так же привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства территорий общего пользования. 

Основной целью программа ставит перед собой повышение качества жизни граждан на основе экономического роста, развитие социальной и культурной сферы, а также комфортной городской среды. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству общественных территорий в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета. Благоустройство общественных территорий понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

· архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение мест массового отдыха и проведения общественно значимых мероприятий);

· реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

· освещение территорий при наличии технической возможности;

· размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости – рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами Программы являются:
· повышение уровня благоустройства общественных территорий Каслинского муниципального района. Благоустройство общественных территорий понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей: архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение детских площадок); реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников); освещение территорий при наличии технической возможности; размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна;

· повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Каслинского муниципального района. Разработка и утверждение муниципальными образованиями правил благоустройства в соответствие с Методическими рекомендациями Минстроя России, включающими порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству; формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство дворовых территорий (информационных компаний, «субботников», конкурсов среди жителей и т.д.); реализация мероприятий, направленных на увеличение количества мероприятий и объема финансового (трудового) участия заинтересованных сторон в реализации проектов по благоустройству;
· повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования. Организация отбора на территории Каслинского муниципального района реализованных проектов по благоустройству;

· повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Каслинского муниципального района. Разработка и утверждение муниципальными образованиями правил благоустройства в соответствие с Методическими рекомендациями Минстроя России, включающими порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству; формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство мест массового отдыха населения (информационных компаний, «субботников», конкурсов среди жителей и т.д.); реализация мероприятий, направленных на увеличение количества мероприятий и объема финансового (трудового) участия заинтересованных сторон в реализации проектов по благоустройству.
В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы, значения которых приведены в приложении 1 к Программе.
Раздел 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Период реализации Программы составляет пять лет:

1 этап - с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года;

2 этап - с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года;

3 этап - с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года;

4 этап – с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года:

5 этап - с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 

Сроки выполнения мероприятий Программы и качество работ контролируются Управлением строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района и общественной комиссией.
Раздел 4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа включает в себя основные мероприятия в соответствии с задачей «Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования»:
· благоустройство муниципальных территорий общего пользования.

В целях реализации основных мероприятий разработаны: Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 год; Порядок проведения общественных обсуждений по вопросам муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 год.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.
План реализации муниципальной программы представлен в приложении 4 к муниципальной Программе.
Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального и областного и местного бюджета. Общий объем финансирования составляет: 30 100,0тыс.руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 20 000,0тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 10 000,0тыс.руб., за счет бюджета Каслинского муниципального района –  100,0 тыс. руб. 

Софинансирование за счет средств, полученных муниципальным образованием в 2018-20122 году в качестве субсидии, работ из дополнительного перечня осуществляется при условии участия (финансовом и (или) трудовом) заинтересованных лиц.

Доля и форма участия, определяется органом местного самоуправления в муниципальной программе с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня доля участия должна составлять не менее 3 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству территории.

Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта).

Финансовое (трудовое) участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству территорий подтверждается документально в зависимости от формы такого участия. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленном муниципальным образованием.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчеты подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за исполнением Программы осуществляет Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района и созданная общественная комиссия, которые несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы.

Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района и созданная общественная комиссия:

· проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы и расходования бюджетных средств, а также формирует доклады о ходе реализации Программы;

· отвечает за обеспечение хода реализации Программы и достижение её конечных результатов;

· в установленном порядке представляет отчет о ходе реализации Программы главе Каслинского муниципального района.

.

После завершения очередного финансового года разработчиком Программы проводится оценка эффективности ее реализации одновременно с годовым отчетом.

Управление строительства и инфраструктуры в течение года с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняют целевые показатели (индикаторы) и затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы. При необходимости подготавливают предложения и вносят предложения об изменении или продлении срока реализации программных мероприятий.
Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Реализация муниципальной программы предполагает достижение следующих результатов:
Реализация программы позволит благоустроить одну территорию (сквер) общего пользования в городе Касли.
Основные ожидаемые результаты приведены в приложении 1.
Реализация муниципальной программы в целом приведет к существенному улучшению состояния территории Каслинского городского поселения, а также развитию социальной инфраструктуры и благоустройства.
По итогам реализации мероприятий ожидается достижение высокого уровня комфортности территорий общего пользования, отвечающего современным потребностям населения.
Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач программы представлены в приложении 1 Программы.

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Методика расчета показателей (индикаторов) Программы

Таблица 3

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Формула расчета

	1.
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	из отчета Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района 

	2.
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	из отчета Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Каслинского муниципального района

	3.
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования
	А=В/С, где А – доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; В – площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования; С – общая площадь муниципальных территорий общего пользования

	4.
	Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству территорий общего пользования заинтересованных лиц
	А=В/С, где А – доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц;

В –  сумма финансовых вложений заинтересованных лиц; С – общая стоимость работ по благоустройству территории

	5.
	Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству территорий общего пользования заинтересованных лиц
	А=В/С, где А – доля трудового участия в выполнении по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц;

В – трудозатраты заинтересованных лиц по благоустройству территории; С – общие трудозатраты по благоустройству территории


Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, и их значениях
Таблица 4
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2018 год
	Планируемое значение целевого показателя (индикатора), 2022 год

	1
	Количество муниципальных территорий общего пользования, включенных в программу
	единица
	1
	1

	2
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования включенных в прогармму
	кв.м.
	7 000,0
	7 000,0

	3
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования включенных в пргограмму
	процент
	100
	100

	4
	Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц
	процент
	
	3

	5
	Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий заинтересованных лиц
	процент
	
	3


Оценка целевых показателей (индикаторов) Программы

Таблица 5

	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Год реализации в программе
	Оценка в баллах

	
	
	Утверждено в программе

2018-2022 год
	Достигнуто в программе

2018-2022 год
	Отклонение
	

	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	единица
	1
	
	
	

	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	кв.м.
	7 000,0
	
	
	

	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования включенных в программу
	процент
	100
	
	
	

	Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству территорий общего пользования заинтересованных лиц
	проценты
	3
	
	
	

	Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству территорий общего пользования заинтересованных лиц
	процент
	3
	
	
	

	Итоговая сводная оценка (S)
	х
	х
	х
	х
	


Оценка эффективности реализации Программы
Таблица 4

	Итоговая сводная оценка (баллов)S
	Вывод об эффективности реализации программы
	Предложения по дальнейшей реализации программы

	S>
	Высокоэффективная
	

	S=
	Эффективная
	

	S<
	Неэффективная
	


Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем присвоения каждому индикативному показателю соответствующего балла:

- при выполнении целевого показателя – 0 баллов;

- при улучшении целевого показателя – плюс 1 балл;

- при ухудшении целевого показателя – минус 1 балл.
Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»

в Каслинском муниципальном районе
С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение показателя (индикатора)

	
	
	
	2022 год


	1.
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	единица
	1

	2.
	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	кв.м.
	7 000,0

	3.
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования
	процент
	100

	4.
	Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству территорий общего пользования заинтересованных лиц
	процент
	3

	5.
	Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству территорий общего пользования заинтересованных лиц
	процент
	3


Приложение №2

к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»

в Каслинском муниципальном районе
П Е Р Е Ч Е Н Ь

основных мероприятий муниципальной программы

	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель 
	Срок 
	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) 
	Основные направления реализации 
	Связь с показателями (индикаторами) Программы (подпрограммы) 

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	
	
	
	
	Краткий перечень работ
	
	

	
	Задача 1 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования

	1. Основное мероприятие

1.1 Обустройство мемориального комплекса «Воинам Каслинцам погибшим  в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов»
	УСиИ КМР
	2018г.
	2022г.
	Очистка оз. «Красногвардейское», реставрация облицовки лестницы и постамента, реставрация мемориальных плит, асфальтирование площади, установка скамеек, урн, установка стационарной трибуны, установка подставок под венки, установка уличного освещения, прокладка дренажной системы.
	
	Показатель (индикатор) 1 Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования

Показатель (индикатор) 2 Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования)

	…
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 


Приложение №3
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»

в Каслинском муниципальном районе
	Единичные расценки работ по благоустройству 

	№ п.п.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Стоимость за ед. изм., руб.

	 
	Проезды
	 
	

	1.
	Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на проезжей части
	1 тн.
	18 229,00

	2.
	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 4 см 
	1000 м2
	420 218,00

	3.
	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 5 см 
	1000 м2
	514 310,00

	4.
	Устройство покрытия из мелкозернистого плотного асфальтобетона марки II тип Д толщиной слоя 5 см 
	1000 м2
	481 677,00

	5.
	Устройство выравнивающего слоя из плотного асфальтобетона марки II тип Б
	100 т
	431 417,00

	6.
	 Устройство выравнивающего слоя из плотного асфальтобетона марка II тип Д
	100 т
	404 131,00

	7.
	Устройство выравнивающего слоя из песка
	100 м3
	151 210,00

	8.
	Устройство выравнивающего слоя из а/б крошки
	100 м3
	78 916,00

	9.
	Устройство подстилающего слоя из ПГС обогащенная
	100 м3
	217 008,00

	10.
	Устройство подстилающего слоя из ПГС
	100 м3
	187 881,00

	11.
	Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 40-70, марка 1200
	100 м3
	277 091,00

	12.
	Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью отбойных молотков с погрузкой и вывозом строительного мусора
	100 м3
	140 943,00

	13.
	Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью погрузчика
	100 м3
	71 853,00

	
	Земляные работы
	
	

	14.
	Разработка грунта с погрузкой и вывозом грунта
	1000 м3
	320 523,00

	15.
	Планировка земляного полотна
	1000 м2
	1 287,00

	
	Тротуары
	
	

	16.
	Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на тротуаре
	1 тн.
	18 229,00

	17.
	Разборка покрытий тротуаров толщ. 4 см с погрузкой и вывозом строительного мусора
	1000 м2
	40 725,00

	18.
	Устройство выравнивающего слоя из песка под тротуар
	100 м3
	151 210,00

	19.
	Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40, марка 1200
	100 м3
	277 091,00

	20.
	 Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки I тип Г толщиной слоя 4 см
	1000 м2
	408 295,00

	21.
	Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки I тип Г толщиной слоя 5 см
	1000 м2
	493 953,00

	22.
	Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип В толщиной слоя 4 см
	1000 м2
	431 694,00

	23.
	Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип В толщиной слоя 5 см
	1000 м2
	523 198,00

	24.
	Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона марки II тип Д толщиной слоя 5 см
	1000 м2
	497 244,00

	
	Бордюрные камни
	
	

	25.
	Разборка бортовых камней БР100.30.18 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора
	100 п.м.
	36 667,00

	26.
	Разборка бортовых камней БР100.30.15 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора
	100 п.м.
	36 276,00

	27.
	Разборка бортовых камней БР100.30.15, БР100.30.18 с сохранением годного камня с погрузкой и вывозом строительного мусора
	100 п.м.
	34 625,00

	28.
	Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18 (новый камень)
	100 п.м.
	134 135,00

	29.
	Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.15 (новый камень)
	100 п.м.
	123 822,00

	30.
	Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18, БР80.30.15 (без стоимости камня)
	100 п.м.
	82 622,00

	31.
	Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 без сохранения камня с погрузкой и вывозом строительного мусора
	100 п.м.
	34 954,00

	32.
	Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 с сохранением камня с погрузкой и вывозом строительного мусора
	100 п.м.
	34 292,00

	33.
	Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8 (новый камень)
	100 п.м.
	85 688,00

	34.
	Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8 (без стоимости камня)
	100 п.м.
	62 516,00

	35.
	Резка бордюра БР100.30.18
	1 шт.
	304,00

	36.
	Резка бордюра БР100.30.15
	1 шт.
	271,00

	
	Колодцы
	
	

	37.
	Демонтаж чугунных люков с погрузкой и вывозом непригодных для дальнейшего использования материалов
	10 шт.
	7 166,00

	38.
	Демонтаж чугунных люков пригодных для дальнейшего использования
	10 шт.
	6 724,00

	39.
	Разборка кирпичной кладки горловин колодцев с погрузкой и вывозом строительного мусора
	10 м3
	21 880,00

	40.
	Демонтаж железобетонных плит и колец горловин колодцев
	100 м3
	442 862,00

	41.
	Установка опорных железобетонных колец колодцев КО-6
	100 шт.
	104 324,00

	42.
	Установка опорных плит колодцев КЦП 1-10-1
	100 шт.
	222 320,00

	43.
	Установка люков старогодных
	100 шт.
	64 288,00

	44.
	Установка люков чугунных тяжелых новых
	100 шт.
	575 632,00

	45.
	Установка дождеприемных решеток новых
	100 шт.
	659 249,00

	46.
	Кладка горловин колодцев из брусчатки
	100 м3
	1 487 444,00

	47.
	Обратная засыпка пазух колодца щебнем
	100 м3
	250 125,00

	
	Прочие работы
	
	

	48.
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см
	1 м3 складов.
	5 288,00

	49.
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 52 см
	1 м3 складов.
	4 306,00

	50.
	Валка  деревьев с применением автогидроподъемника (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см
	1 м3 складов.
	2 038,00

	51.
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника породы тополь при диаметре ствола до 100 см
	1 м3 складов.
	1 718,00

	52.
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника породы тополь при диаметре ствола до 120 см
	1 м3 складов.
	1 480,00

	53.
	Вырубка кустарника
	1000 м2
	10 823,00

	54.
	Корчевка пней с погрузкой и вывозом
	100 шт.
	5 170,00

	55.
	 Устройство основания под водопропускную трубу щебеночного
	100 м3
	222 239,00

	56.
	Укладка металлических водопропускных труб диам. 325 мм
	км.
	4 152 500,00

	57.
	Укладка металлических водопропускных труб диам. 426 мм
	км.
	6 724 326,00

	58.
	Устройство водоотводящего валика из а/б марки II тип Б средней толщиной 10 см, шириной 30 см с врезкой в существующее покрытие с погрузкой и вывозом строительного мусора
	1000 пм
	594 630,00

	59.
	Нарезка продольных водоотводных канав
	100 м3
	27 418,00

	60.
	Срезка покрытия методом холодного фрезирования толщиной слоя до 5 см с погрузкой и вывозом строительного мусора и лома асфальтобетона
	1000м2
	52 291,00

	61.
	Установка бетонных лотков 1000х160х182 с решеткой
	100 пм.
	313 435,00

	62.
	Установка бетонных лотков 500х140х60 без решетки
	100 пм.
	191 522,00

	63.
	Устройство газона с внесением растительной земли толщ. 5 см
	100 м2
	20 259,00

	64.
	Устройство подпорной стенки
	100 м3
	1 598 220,00

	65.
	Разборка бетонных конструкций
	100 м3
	4 716,00

	66.
	Демонтаж металлического ограждения
	100 пм.
	18 131,00

	67.
	Монтаж металлического ограждения
	100 пм.
	30630,00


Приложение №4
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»

в Каслинском муниципальном районе
План реализации муниципальной программы

	Наименование контрольного события программы
	Статус
	Ответственный исполнитель
	Срок наступления контрольного события (дата)

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020  год
	2021  год
	2022  год

	
	
	
	
	
	
	
	

	Контрольное событие №1


	Реставрация памятника
	Управление строительства и инфраструктуры Каслинского муниципального района
	
	
	31.12
	
	

	Контрольное событие №2


	Благоустройство сквера
	Управление строительства и инфраструктуры Каслинского муниципального района
	
	
	
	31.12
	

	Контрольное событие №3


	Благоустройство мемориального комплекса
	Управление строительства и инфраструктуры Каслинского муниципального района
	
	
	
	
	31.12

	
	
	
	


Приложение №6
к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»

в Каслинском муниципальном районе 
ПОРЯДОК

финансового (трудового) участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2020 год» в Каслинском муниципальном районе

1.Общие положения

1.​1. Настоящий Порядок финансового (трудового) участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2020 год» в Каслинском муниципальном районе (далее - Порядок) устанавливает условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом) заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству общественных территорий.

1.2. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству территорий Каслинского муниципального района, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении работ по благоустройству территорий в случае, если принято решение о таком участии;

1.4. Под формой финансового участия понимается доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий;

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц
2.1. Форма и минимальная доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц организаций в выполнении работ по благоустройству территорий определяется органом государственной власти Челябинской области.

2.2. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территорий составляет не более 15 % от общей стоимости таких работ.

2.3. Трудовое участие собственников помещений, организаций на выполнение работ по благоустройству территорий, выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (например, подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев), обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае, если областной программой Челябинской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении по благоустройству территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства территории работ,  денежные средства заинтересованных лиц перечисляются в бюджет Каслинского муниципального района для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

3.2. Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц  определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории. 

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству территории. 

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Управление строительства и  инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе территорий, которые подлежат благоустройству.

3.5. Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Каслинского муниципального района данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе территорий , подлежащих благоустройству.
Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в адрес уполномоченной общественной комиссии.
3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением строительства и  инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района на финансирование работ по благоустройству территорий, включенных в дизайн-проект благоустройства территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе территорий которые подлежат благоустройству. 

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением строительства и  инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству территории  по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к месту проведения работ по благоустройству;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.
Заместитель главы

Каслинского муниципального района                            В.В. Горобец

АДМИНИСТРАЦИЯ 


КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


Челябинской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ





от 29.11.2017  № 828
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