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О внесении изменений в м

Об утверждении  концепции по выполнению
работ в рамках Заявки по адаптации зданий

для доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения
В целях эффективной реализации  мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Доступная среда» в Каслинском муниципальном районе на 2017-2019 годы


ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить прилагаемую Концепцию выполнения работ в рамках Заявки на адаптацию зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.

 2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Халдину Е.А.

Первый заместитель главы

Каслинского муниципального района





        В.В. Горобец

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 

Каслинского муниципального района
от 25.01.2017 № 40
Концепция 

выполнения работ в рамках Заявки на адаптацию зданий для доступа инвалидов и других МГН (приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование помещений и санитарно – гигиенических комнат поручнями, приобретение  и установку пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками, рельефными указателями, звуковыми информаторами, обозначениями по системе Брайля, проведения иных работ, установку информационных табло для глухих и слабослышащих, видеотерминалов, индукционных систем, информационных дисплеев, видеогидов, видеотелефонов и иных приспособлений и технических средств для всех категорий инвалидов) с целью создания безбарьерной среды для инклюзивного  образования детей- инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях.

I. Общее описание муниципального опыта организации и обучения детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Одной из актуальных проблем современной педагогической практики является проблема инклюзивного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Многочисленные публикации на эту тему говорят о том, что каждое образовательное учреждение пытается найти в этой области практики свои специфические подходы к её организации. В муниципальном образовательном учреждении детский сад «Родничок №11»  комбинированного вида совместно с нормально развивающими детьми, воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.

В 2016-2017 учебном году в муниципальном  образовательном учреждении детский сад «Родничок  №11» комбинированного вида посещало 298 воспитанников из них 64 ребенка это дети с ограниченными возможностями здоровья и 4 ребёнка дети – инвалиды.

Для таких детей необходимы особые условия и грамотное, с точки зрения коррекционной педагогики, сопровождение. Сопровождение как процесс, как целостная система деятельности опирается на определенные принципы: соблюдение интересов ребенка; системность сопровождения. Основной  задачей педагоги считают, что нужно так организовать образовательно-воспитательную работу, чтобы в каждом возрасте ребенку с ОВЗ и ребёнку – инвалиду  предлагалось осваивать знания, умения и навыки, адекватные его возрасту, психофизическому и речевому развитию.

 
Для более успешной адаптации таких детей  используем следующие методы:    

1. Сказкотерапия — уникальный метод консультирования, коррекции, развития, реабилитации, расширения сознания и совершенствования взаимодействия через речь с окружающим миром. Наблюдая за героями, ребенок учится решать проблемы. Мы тактично направляем мысли, чувства, поступки детей в нужное русло. Здоровая идея, что все можно исправить, изменить, становится главной установкой. 

2. Смехотерапия — метод, способствующий коррекции настроения. Дети с удовольствием изображают смех героев, адекватно передают собственные состояния в движении, мимики, учатся выразительно интонировать с разной силой голоса в проблемных ситуациях. 

3.   Куклотерапия помогает ликвидировать переживания детей, улучшить адаптацию, разрешить конфликты. Продуманный подбор игрушек способствует выражению чувств, автоматизации звуков в речи, развитию лексико-грамматических категорий, связной речи.  

4.   Пескотерапия — метод, способствующий уравновешиванию эмоционального состояния детей с ограниченными возможностями здоровья. Наши наблюдения показывают, что игры с песком положительно влияют на эмоции и являются замечательным средством для развития детей. Дети становятся более коммуникабельными, раскрепощенными. 

5. Арттерапия вызывает у детей и взрослых положительные эмоции. Очень удобно использование этого метода на логопедических и логоритмических занятиях. Мы используем музыку, танец, движения, драматическое искусство. 

Совместно со всеми специалистами для каждого ребенка- инвалида разрабатывается и осуществляется индивидуальная адаптивная программа развития. 

II Информация о сроках, мероприятиях и объемах финансирования и софинансирования мероприятий в рамках реализации предоставленной субсидии в 2017 году.

План – график

	№
	Перечень мероприятий
	Срок выполнения
	Местный бюджет
	Областной бюджет
	Ответственный 

	1
	Ремонт крылец в количестве 4 шт.


	с  01.04.2017 по 01.07.2017
	40,0
	574,151 тыс. руб
	Заведующая МДОУ

	2
	Установка пандусов в количестве – 4 шт
	
	
	
	

	3
	Замена входных групп в количестве 4 шт
	
	
	
	

	4
	Ремонт пешеходного тротуара при входе в ДОУ
	
	
	585,035 тыс руб.
	

	5
	Подготовка отчета по произведенным работам
	01.08.2017
	
	
	Управление образования

Заведующая МДОУ


III.Ожидаемые результаты реализации мероприятий по адаптации  здания для доступа инвалидов и других МГН (приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование помещений и санитарно – гигиенических комнат поручнями, приобретение  и установку пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками, рельефными указателями, звуковыми информаторами, обозначениями по системе Брайля, проведения иных работ, установку информационных табло для глухих и слабослышащих, видеотерминалов, индукционных систем, информационных дисплеев, видеогидов, видеотелефонов и иных приспособлений и технических средств для всех категорий инвалидов) с целью создания безбарьерной среды для инклюзивного  образования детей- инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях.

Средства местного бюджета, предоставленные в виде субсидий местным бюджетом на адаптацию здания для доступа детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  детский сад «Родничок № 11» комбинированного вида планируется направить на ремонт крылец, установку пандусов, замену входных групп, ремонт пешеходного тротуара при входе в детский сад. 

Для достижения ожидаемых результатов реализации Мероприятий по адаптации здания для доступа детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья планируется распределить средства на следующие направления:

1. Ремонт крылец двух зданий.

2. Установка пандусов.

3. Замена входных групп.

4. Ремонт пешеходного тротуара.

Планируемыми результатами мероприятий по адаптации здания для доступа детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья станут:

Обеспечение комфортного доступа в здание детского сада детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Беспрепятственное передвижение по территории детского сада детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

АДМИНИСТРАЦИЯ


КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


Челябинской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ





от 25.01.2017  № 40


г. Касли








