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Об утверждении муниципальной 
программы «Дороги Каслинского 
муниципального района на 2018-2020 годы»


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и  в   целях  комплексного развития  муниципальной улично-дорожной сети Каслинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 


1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Дороги Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы».

2.  Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Шевкунова А.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.
            3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Горобца В.В.
Глава
Каслинского муниципального района                                                                  И.В. Колышев
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Каслинского муниципального района

28.12.2017№ 1052
Муниципальная программа 

«Дороги Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»

Паспорт муниципальной   программы «Дороги Каслинского муниципального района                на 2018-2020 годы»
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Отдел инфраструктуры Управления строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района;

	Соисполнители муниципальной программы
	Администрации городских и сельских поселений Каслинского муниципального района

	Основные цели муниципальной  программы
	Повышение качества жизни населения;

Обеспечение транспортного сообщения между населёнными пунктами с созданием безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок;

Развитие района в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории;

Совершенствование и развитие муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети поселений района с целью удовлетворения спроса в автомобильных перевозках, обеспечение маршрутного движения общественного транспорта.

	Основные задачи муниципальной  программы
	Оптимизация муниципальной транспортной сети общего пользования;

Приведение в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, состояния муниципальных автомобильных дорог общего пользования;

Приведение в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, состояния улично-дорожной сети в населённых пунктах района;

Строительство, реконструкция, ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети городских и сельских поселений.

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	Протяженность отремонтированных участков, автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района;
Доля протяженности, автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района, соответствующая нормативным требованиям/в том числе школьные маршруты;

Содержание автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района;

Количество жалоб от населения, предписаний надзорных органов на качество содержания дорог/ количество протоколов об административном правонарушении.

	Этапы и сроки реализации программы
	Программа реализовывается в три этапа

1 этап – 2018год

2 этап – 2019 год

3 этап – 2020 год

	Объёмы бюджетных ассигнований муниципальной программы 
	1 – этап (2018г.):

средства  бюджета Каслинского муниципального района – 31 563,8тыс. руб.;
 средства бюджетов поселений района - 4 959,4тыс. руб.;

 иные источники - 23 536,874тыс. руб.

2 – этап (2019г.):

средства  бюджета Каслинского муниципального района – 18 184,4тыс. руб.;

средства бюджетов поселений района – 5 046,1тыс. руб.;

иные источники – 16003,288тыс. руб.

3 – этап (2020г.):

средства  бюджета Каслинского муниципального района – 18 369,3тыс. руб.;

средства бюджетов поселений района – 5 097,5 тыс. руб. иные источники – 39 060,077 тыс. руб.

	Ожидаемые  результаты реализации муниципальной программы
	Восстановление твёрдых покрытий муниципальных дорог и  улично-дорожной сети поселений, ремонт тротуаров, ограждений и  дорожных сооружений;

Планирование проведения дорожной деятельности;

Снижение отрицательных воздействий на природную среду;

Повышение безопасности при перевозках;

Снижение аварийности на автомобильных дорогах. 


ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ.


Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, являющиеся её технологической частью,- защитные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;



Региональные автомобильные дороги общего пользования – автомобильные дороги, открытые для движения транспортных средств и обозначенные законодательством Челябинской области.


Муниципальные автомобильные дороги общего пользования – автомобильные дороги, расположенные в границах муниципального района, открытые для движения транспортных средств и соединяющие административные центры  городских и сельских поселений с входящими в их состав населёнными пунктами, а также населённые пункты между собой, не являющиеся региональными автомобильными дорогами.


Улично-дорожная сеть – муниципальные автомобильные дороги общего пользования,  проезжая часть улиц в границах населённых пунктов, кроме проезжей части улиц, отнесённых к региональным и муниципальным автомобильным дорогам общего пользования (транзитные дороги).


Дорожные сооружения – объекты дорожного хозяйства в виде мостовых конструкций, элементов обустройства автомобильных дорог и другое оборудование, обеспечивающее безопасность дорожного движения.


Дорожная деятельность – деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.


Реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, её участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.


Капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений или их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагивают  конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы отвода автомобильной дороги.


 Ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности автомобильной дороги.


Проектно-сметная документация (ПСД) – нормативно установленный комплекс документов, обосновывающих целесообразность и реализуемость проекта, раскрывающих его сущность, позволяющих осуществить проект. Документация содержит рабочий проект с проектными  решениями, объёмами и сроками выполняемых работ, стоимостью реализации объёмов работ, сметы и калькуляции, учитывающих все основные и накладные затраты по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорог и искусственных сооружений на них.


Инвентаризация автомобильных дорог – проведение организационных технических мероприятий, в том числе ведение реестра муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети поселений, направленных на оценку их технического состояния.


Оптимизация сети автомобильных дорог – решение вопроса необходимости и вариантов использования автомобильных дорог для организации транспортного сообщения между населёнными пунктами, грузопассажирских перевозок, с учётом возможного сокращения расходов на их содержание без ущерба для социально-экономических и иных потребностей муниципалитета и нужд населения.


Паспортизация автомобильных дорог – проведение системы организационных и технических мероприятий, направленных на составление технических паспортов с данными о типе дорожного покрытия, техническом, транспортно-эксплуатационном состоянии дорог и дорожных сооружений. 

I.   СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ

  
1.1. Каслинский муниципальный район занимает площадь в 3356 кв.км. Транспортная инфраструктура развита недостаточно. Общая сеть автомобильных дорог общего пользования которая используется для транспортного сообщения  составляет 546,091 км в т.ч:
           - 305,6 км  - областные автомобильные дороги общего пользования;

-158,76 км – муниципальные автомобильные дороги, в том числе 24,4 км  в твёрдом покрытии;

- 387,39 км – улично-дорожная сеть населённых пунктов поселений, в том числе 94,475 км  в твёрдом покрытии.
- 49,2 км.- протяженность тротуаров в городских и сельских населенных пунктах района. 

 В  соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения находится не более 70% муниципальных автомобильных дорог.

Из-за недостаточного финансирования на капитальный и текущий ремонт, содержание муниципальных  автомобильных дорог и  улично-дорожной сети поселений (далее – муниципальная улично-дорожная сеть), а также длительной их эксплуатации, часть муниципальных автомобильных дорог и уличная сеть поселений пришли в состояние не отвечающее требованиям безопасности.

Отсутствие технической  инвентаризации муниципальных дорог и  улично-дорожной сети, недостаточность данных о техническом состоянии муниципальных дорог и дорожных сооружений на них, отсутствие реестра муниципальной  улично-дорожной сети, отсутствие государственной регистрации и оформления права собственности на них, нарушает требование законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.
1.2. Вопросы  строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети: 

- до границ населённых пунктов и в границах населенных пунктов сельских поселений относятся к полномочиям Каслинского муниципального района, за исключением дорог, мостов и иных дорожных сооружений Федерального и регионального (областного) значения;



- городских поселений относятся к полномочиям городских поселений,  за исключением дорог, мостов и иных дорожных сооружений Федерального, регионального (областного) и муниципального  значения.

 В их числе:

1) выполнение работ и мероприятий  по безопасности дорожного движения в границах района и населённых пунктов поселений Каслинского муниципального района;
2) участие в разработке мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения  транспортных средств в границах района, а также в границах населённых пунктов городских и сельских поселений  Каслинского  муниципального района;

3) разработка, утверждение и реализация проектов инвестиционного участия в строительстве, реконструкции, капитальном, текущем ремонте и содержании муниципальной улично-дорожной сети  Каслинского муниципального района.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1.  Основными целями муниципальной программы являются:

1) повышение качества жизни населения;

            2) обеспечение транспортного сообщения между населёнными пунктами с созданием безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок;

            3) развитие района в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории;

4) совершенствование и развитие муниципальных автомобильных дорог и улично-дорожной сети поселений района с целью удовлетворения спроса в автомобильных перевозках, обеспечение маршрутного движения общественного транспорта. 

2.3.  Для достижения поставленных целей определены следующие мероприятия:

           1) строительство, реконструкция   муниципальной улично-дорожной сети;

           2) капитальный ремонт  муниципальной улично-дорожной сети с твердым покрытием;

           3) восстановление разрушенных и строительство новых тротуаров;

           4) благоустройство и озеленение территорий в границах полосы  отвода  земель под муниципальные автомобильные дороги;

           5) обеспечение выполнения работ  по содержанию (зимнему и летнему) муниципальной улично-дорожной сети  в границах Каслинского муниципального района в соответствии с нормативными требованиями;

           6) ремонт транзитных муниципальных автомобильных дорог  в населенных пунктах района;

           7) привлечение специализированных организаций для выполнения качественных ремонтных работ  и работ по содержанию муниципальной улично-дорожной сети в   районе;

           8) приобретение муниципалитетами спецтехники для выполнения  качественного содержания и сезонного обслуживания муниципальной улично-дорожной сети;

           9) содержание технических средств регулирования дорожного движения.

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1.  Реализация муниципальной программы рассчитана в три этапа:

                   1 этап – 2018год

                   2 этап – 2019 год

                   3 этап – 2020 год

           Все мероприятия программы , связаны с содержанием ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный непрерывный характер и имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий программы зависит от возможностей областного и местного бюджета, то в пределах срока действия программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100% содержание всей сети дорог и не увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям. Индикативные показатели муниципальной программы и их значения приведены в Приложении №2 к муниципальной программе.
IV. СИСТЕМА  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1.  Основными принципами реализации муниципальной программы являются:


1) регулярное планирование перспектив развития муниципальной улично-дорожной сети   в Каслинском муниципальном районе;


2) консолидация действий администрации района, администраций муниципальных образований района, предприятий и организаций района с соблюдением баланса интересов сторон;


3) социальная значимость реализуемых проектов и мероприятий;


4.2. В ходе реализации муниципальной программы с 2018 по 2020 год ответственным исполнителем муниципальной программы (Управлением строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района) и соисполнителями муниципальной программы (администрациями городских и сельских поселений Каслинского муниципального района) планируется организовать:


1) постоянный  контроль  за техническим состоянием  муниципальной улично-дорожной сети, тротуаров и  их загруженностью. Принятие  оперативных решений для организации работ по их текущему содержанию и ремонту;


2) привлечение средств на содержание и ремонт  муниципальной улично-дорожной сети, тротуаров из внебюджетных источников  (населения, предприятия, организации, предприниматели и т.д.);


3) предоставление земельных участков для различных целей при условии устройства проходов и проездов с твердым покрытием;


4) стимулирование сезонных работ по содержанию дорог и тротуаров на участках  прилегающих к домовладениям, территориям предприятий, организаций, учреждений, мест отдыха;


5) выполнение  требований правил санитарного содержания и благоустройства на территории Каслинского муниципального района;


6) передача в аренду приобретённых муниципалитетами специализированных транспортных средств;


7) конкурсный отбор подрядчиков на выполнение работ по строительству,  ремонту и  содержанию муниципальной улично-дорожной сети;


8) инвентаризация и паспортизация муниципальной улично-дорожной сети;


9) капитальный ремонт муниципальной улично-дорожной сети;

          10) передача муниципальных автомобильных дорог в областную собственность.

            Разработка комплекса мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть в ходе реализации программных мероприятий не требуется.
V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ


5.1. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счёт бюджета Челябинской области – БЧО, бюджета Каслинского муниципального района - БР, бюджетов поселений - БП и иных  источников - ИИ.


Планируемая сумма затрат: 

            1 – этап (2018г.):

            средства  бюджета Каслинского муниципального района – 31 563,8тыс. руб.;

            средства бюджетов поселений района - 4 959,4тыс. руб.;

             иные источники - 23 536,874тыс. руб.

             2 – этап (2019г.):

             средства  бюджета Каслинского муниципального района – 18 184,4тыс. руб.;

             средства бюджетов поселений района – 5 046,1тыс. руб.;

             иные источники – 16003,288тыс. руб.

3 – этап (2020г.):

             средства  бюджета Каслинского муниципального района – 18 369,3тыс. руб.;

             средства бюджетов поселений района – 5 097,5 тыс. руб.

             иные источники – 39 060,077 тыс. руб.

Отбор проектных и дорожно-строительных организаций осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на размещение заказов с проведением конкурсных и иных процедур.
Перечень мероприятий муниципальной программы подлежащих финансированию в 2018-2020 годах представлен в приложении №1 к муниципальной программе.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Разработчиком муниципальной программы является отдел инженерной инфраструктуры Управления строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района, главы городских и сельских поселений района.

            Реализация муниципальной программы представляет собой скоординированные, по срокам и направлениям, действия исполнителей программных мероприятий, направленные на достижения целей и задач муниципальной программы.

            Финансирование муниципальной программы за счет средств соответствующего бюджета осуществляется в установленном порядке через исполнителей программных мероприятий и зависит от утвержденных на очередной год расходов соответствующего бюджета. При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению предусмотренными муниципальной программой, для последующей корректировки заказчик уточняет объемы работ и финансирование программных мероприятий.

             Реализация муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком со всеми исполнителями программных мероприятий.

             Контроль исполнения программы и общую координацию работ осуществляет заместитель главы Каслинского муниципального района курирующий данное направление.

            Подрядные организации, получившие заказ на выполнение программных мероприятий, осуществляют свою деятельность в соответствии заключенными муниципальными контрактами.

Управление реализацией программы осуществляет администрация Каслинского муниципального района.

Ответственный исполнитель Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района осуществляет:
- координацию деятельности исполнителей и соисполнителей муниципальной программы в ходе ее реализации;

- контроль за выполнением целевых показателей муниципальной программы;
- текущее управление реализацией программы;

- вносит предложения по уточнению объемов финансирования в процессе реализации мероприятий программы;

- организовывает выполнение мероприятий программы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики администрации Каслинского муниципального района годовой отчет о реализации муниципальной программы.

6.2. Годовой отчет содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и невыполненных в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

- оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

6.3. В целях контроля реализации муниципальной программы отдел экономики и инвестиций администрации Каслинского муниципального района осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы ответственным исполнителем на основании информации, предоставляемой в срок до 1 августа текущего финансового года ответственным исполнителем.
Муниципальными контрактами на выполнение работ на территории Каслинского муниципального района устанавливаются процедуры реализации программы, сроки предоставления отчетов, документов на оплату и подтверждения денежных обязательств.

Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района несет ответственность за своевременную и качественную организацию реализации программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

VII.  ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

7.1. Выполнение муниципальной  программы позволит осуществить:


1) восстановление твердых покрытий муниципальной улично-дорожной сети, тротуаров,  благоустройство и озеленение территорий, отведенных для муниципальной улично-дорожной сети;


2) планирование  работ по содержанию, ремонту и строительству муниципальной улично-дорожной сети;


3) улучшение социальных условий жизни в населённых пунктах района;


4) снижение стоимости перевозок  пассажиров и грузов;


5) повысить безопасность дорожного движения;


5) снижение отрицательных воздействий на природную среду.
7.2. В результате реализации муниципальной программы будут достигнуты  следующие индикативные показатели:
           1) доля отремонтированной муниципальной улично-дорожной сети, в отношении которой  произведён ремонт.
          2) доля протяжённости дорог  с твёрдым покрытием в общей протяжённости муниципальной  улично-дорожной сети.

Последовательная реализация мероприятий программы будет способствовать повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки.

В результате повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики.

Индикативные показатели муниципальной программы и их значения приведены в Приложении №2 к муниципальной программе.
7.3. Оценка эффективности и контроль расходования бюджетных средств по этапам в течении всего срока реализации муниципальной программы.

         ДИП (оценка достижений плановых индикативных показателей)

О = -------------------------------------------------------------------------------------
           ПИР (оценка полноты использования ресурсов)

Оценка эффективности по муниципальной программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.
	Значение  
	Эффективность использования бюджетных средств

	более 1,4
	очень высокая эффективность использования расходов

(значительно превышает целевое значение)

	от 1 до 1.4
	высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значения)

	от 0,5 до 1
	низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)

	менее 0,5
	крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем наполовину)


VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Содержание и ремонт муниципальной улично-дорожной сети  1 этап 2018 год

	№

п/п
	Наименование 

мероприятий
	Единица

измерения
	Количество
	Финансирование из бюджета КМР        (тыс. руб.)
	Финансирование из бюджета поселения (тыс. руб.)
	Финансирование из иных источников        (тыс. руб.)

	1 
	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	
	15 348,5
	
	

	2
	Содержание, капитальный и текущий ремонт муниципальных межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования.
	км
	223,07 
	6 871,7
	
	523,5

	3
	Капитальный ремонт улично-дорожной сети поселений:
- капитальный ремонт автодороги от ул. Куйбышева до остановки по ул. 1 Мая г. Касли

- капитальный ремонт автодороги ул. Береговая (до ул. Железнодорожная) п. Маук

- капитальный ремонт автодороги ул. С. Юлаева (до ул. Советская) п. Маук

- капитальный ремонт автодороги ул. Ленина (от ул. С. Юлаева до ул. Береговая П. Маук

- ремонт автодороги по ул. 1 Мая с. Тюбук
	км

км

км

км

км
	1,180

1,050

1,150

0,250

1,310
	
	
	2 536,248

3 746,407

7 625,017

1 579,057

8 050,145

	4
	Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети поселений:

- Каслинское городское поселение

- Вишневогорское городское поселение

- Багарякское сельское поселение;

- Береговое сельское поселение;

- Булзинское сельское поселение

- Воздвиженское сельское поселение

- Григорьевское сельское поселение;

- Маукское сельское поселение;

- Огнёвское сельское поселение;

- Тюбукское сельское поселение

- Шабуровское сельское поселение.
	км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км
	93,20

32,85

46,71

32,9
13,54

15,21

28,54
16,37

27,6

50,77

21,2
	7 843,6
1 472,5

839,1

435,6

496,2

924,7

515,6

866,2

1620,3

673,4
	4 959,4

3 656,9

1 302,5
	

	5
	Техническая инвентаризация дорог общего пользования межпоселенческих дорог Каслинского муниципального района
	
	
	1 500,0
	
	

	6
	Капитальный ремонт по областной комплексной программе «Безопасные и качественные дороги Челябинской агломерации на 2017-2025 годы»
	
	
	
	
	15 000,0

	
	ИТОГО
	
	
	31 563,8
	4 959,4
	39 060,374


2. Содержание и ремонт муниципальной улично-дорожной сети  2 этап 2019 год

	№

п/п
	Наименование 

мероприятий
	Единица

измерения
	Количество
	Финансирование из бюджета КМР  (тыс. руб.)
	Финансирование из бюджета поселения (тыс. руб.)
	Финансирование из иных источников(тыс. руб.)

	1
	Содержание, капитальный и текущий ремонт муниципальных межпоселенческих автомобильных общего пользования.


	км
	223,07 
	6 338,3
	
	

	2
	Капитальный ремонт улично-дорожной сети поселений:
- ремонт автодороги по ул. Гагарина п. Береговой

- ремонт автодороги пер. Больничный п. Береговой

- ремонт автодороги ул. Советская п. Береговой

- ремонт автодороги ул. Бажова п. Береговой

- ремонт проезжей части ул. Ленина в п. Воздвиженка
	км

км

км

км

км
	1,2

0,5

1,0

1,160

1,0
	
	
	1 981,416

2 320,277

4 000,0

1 500,0

6 201,595



	3
	Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети поселений:

- Каслинское городское поселение;

- Вишневогорское городское поселение;

- Багарякское сельское поселение;

- Береговое сельское поселение;

- Булзинское сельское поселение;

- Воздвиженское сельское поселение

- Григорьевское сельское поселение;

- Маукское сельское поселение;

- Огнёвское сельское поселение;

- Тюбукское сельское поселение;

- Шабуровское сельское поселение.
	км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км
	93,20

32,85

46,71

32,9
13,54

15,21

28,54

16,37

27,6

50,77

21,2
	11 846,1

2 112,5

1 228,9

540,6

945,7

1 837,7

500,8

1 101,9

2 726,2

851,8
	5 046,1

3 720,9

1 325,2
	

	
	ИТОГО
	
	
	18 184,4
	5 046,1
	16003,288


3. Содержание и ремонт муниципальной улично-дорожной сети  3 этап 2020 год

	№

п/п
	Наименование 

мероприятий
	Единица

измерения
	Количество
	Финансирование из бюджета КМР  (тыс. руб.)
	Финансирование из бюджета поселения (тыс. руб.)
	Финансирование из иных источников(тыс. руб.)

	1
	Содержание, капитальный и текущий ремонт муниципальных межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования. 
	км
	223,07 
	6 402,8
	
	

	2
	Капитальный ремонт улично-дорожной сети поселений:
- ремонт автодорог по ул. Геологов, Буровиков, Пушкина, Московской в п. Вишневогорск

- капитальный ремонт проезжей части ул. Труда-Школьная с. Тюбук

- капитальный ремонт проезжей части ул. Энергетиков-Луговая   с. Тюбук

- капитальный ремонт автодороги по ул. Мира с. Тюбук

- ремонт автодороги по ул. Революционная с. Тюбук

- ремонт проезжей части ул. Ленина в п. Черкаскуль
	Км

Км

Км

Км

Км

км
	2,530

0,5

1,025

1,28

0,77

0,836
	
	
	12 060,926

2 536,248

5 531,688

5 171,406

6 212,093

7 547,716

	3
	Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети поселений:

- Каслинское городское поселение

- Вишневогорское городское поселение

- Багарякское сельское поселение;

- Береговое сельское поселение;

- Булзинское сельское поселение;

- Воздвиженское сельское поселение

- Григорьевское сельское поселение;

- Маукское сельское поселение;

- Огнёвское сельское поселение;

- Тюбукское сельское поселение;

- Шабуровское сельское поселение.
	км

км

км

км

км

км

км

км

км

км

км
	93,20

32,85

46,71

32,9

13,54

15,21

28,54

16,37

27,6

50,77

21,2
	11 966,5

2 134,0

1 241,4

546,1

955,3

1 856,4

505,9

1 113,1

2 753,9

860,4
	5 097,5

3 758,8

1 338,7
	

	
	ИТОГО
	
	
	18 369,3
	5 097,5
	39 060,077


IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
                         1. Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы.

      Для оценки степени достижения индикаторов программы определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи программы.
     Степень достижения планового значения индикатора рассчитывается по следующей формуле:

 И = ЗИфакт / ЗИплан – для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений;

 И = ЗИплан / ЗИфакт – для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, где:

 И – степень достижения планового значения индикатора;

 ЗИфакт – значение индикатора, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 ЗИплан – плановое значение индикатора.
                        2. Обоснование состава и значений соответствующих  целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение.

       Состав целевых показателей и индикаторов муниципальной программы определен таким образом, чтобы обеспечить:

- наблюдаемость значений  показателей (индикаторов) в течении срока реализации муниципальной программы;

- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

- минимизацию показателей (индикаторов);

- наличие формализованных методик расчета показателей (индикаторов).

                     В состав показателей (индикаторов) муниципальной программы включены показатели (индикаторы), отражающие формирование к 2019 году условий способствующих повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики.

                    В перечень показателей (индикаторов включены следующие показатели:
                   1) протяженность отремонтированных участков, автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района;
                   2) доля протяженности, автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района, соответствующая нормативным требованиям/в том числе школьные маршруты;

                   3) содержание автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района;

                   4) количество жалоб от населения, предписаний надзорных органов на качество содержания дорог/ количество протоколов об административном правонарушении;

                                   3. Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей, а также источник получения информации о данных показателях.

                   1. протяженность отремонтированных участков, автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района – количество километров отремонтированных дорог.
                   2. Доля протяженности, автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района, соответствующая нормативным требованиям/в том числе школьные маршруты – отношение протяженности дорог соответствующей нормативным требованиям к протяженности дорог по которым проходят школьные маршруты.

                   3. Содержание автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района – количество километров в отношении которых производится зимнее и летнее содержание подрядными организациями.

                   4. Количество жалоб от населения, предписаний надзорных органов на качество содержания дорог/ количество протоколов об административном правонарушении – отношение количества жалоб от населения, предписаний надзорных органов к количеству протоколов об административном правонарушении.
                    Информация о показателях снимается при контрольных осмотрах состояния дорог и при проверке актов выполненных работ предоставляемых подрядными организациями.
Приложение №1

к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Дороги Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»

подлежащих финансированию в 2018-2020 годах

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Финансирование по годам, тыс. рублей

	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	
	
	Утверждено в бюджете
	Предполагаемое финансирование
	
	

	1.
	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	15 348,5
	-
	+
	+

	2.
	Содержание, капитальный и текущий ремонт муниципальных межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования.
	6 871,7
	523,5
	+
	+

	3.
	Капитальный ремонт улично-дорожной сети поселений:
	-
	+
	+
	23 536,874

	
	- капитальный ремонт автодороги от ул. Куйбышева до остановки по ул. 1 Мая г. Касли
	-
	+
	+
	2 536,248

	
	- капитальный ремонт автодороги ул. Береговая (до ул. Железнодорожная) п. Маук
	-
	+
	+
	3 746,407

	
	- капитальный ремонт автодороги ул. С. Юлаева (до ул. Советская) п. Маук
	-
	+
	+
	7 625,017

	
	- капитальный ремонт автодороги ул. Ленина (от ул. С. Юлаева до ул. Береговая П. Маук
	-
	+
	+
	1 579,057

	
	- ремонт автодороги по ул. 1 Мая с. Тюбук
	-
	+
	+
	8 050,145

	
	- ремонт автодороги по ул. Гагарина п. Береговой
	-
	+
	+
	1 981,416

	
	- ремонт автодороги пер. Больничный п. Береговой
	-
	+
	+
	2 320,277

	
	- ремонт автодороги ул. Советская п. Береговой
	-
	+
	+
	4 000,0

	
	- ремонт автодороги ул. Бажова п. Береговой
	-
	+
	+
	1 500,0

	
	- ремонт проезжей части ул. Ленина в п. Воздвиженка
	-
	+
	+
	6 201,595

	
	- ремонт автодорог по ул. Геологов, Буровиков, Пушкина, Московской в п. Вишневогорск
	-
	+
	+
	12 060,926

	
	- капитальный ремонт проезжей части ул. Труда-Школьная с. Тюбук
	-
	+
	+
	2 536,248

	
	- капитальный ремонт проезжей части ул. Энергетиков-Луговая с. Тюбук
	-
	+
	+
	5 531,688

	
	- капитальный ремонт автодороги по ул. Мира с. Тюбук
	-
	+
	+
	5 171,406

	
	- ремонт автодороги по ул. Революционная с. Тюбук
	-
	+
	+
	6 212,093

	
	- ремонт проезжей части ул. Ленина в п. Черкаскуль
	-
	+
	+
	7 547,716

	4.
	Содержание и текущий ремонт улично-дорожной сети поселений:
	7 843,6
	4 959,4
	+
	+

	
	- Каслинское городское поселение
	-
	3 656,9
	+
	+

	
	- Вишневогорское городское поселение
	-
	1 302,5
	+
	+

	
	- Багарякское сельское поселение;
	1 472,5
	-
	+
	+

	
	- Береговое сельское поселение;
	839,1
	-
	+
	+

	
	- Булзинское сельское поселение
	435,6
	-
	+
	+

	
	- Воздвиженское сельское поселение
	496,2
	-
	+
	+

	
	- Григорьевское сельское поселение;
	924,7
	-
	+
	+

	
	- Маукское сельское поселение;
	515,6
	-
	+
	+

	
	- Огнёвское сельское поселение;
	866,2
	-
	+
	+

	
	- Тюбукское сельское поселение
	1 620,3
	-
	+
	+

	
	- Шабуровское сельское поселение.
	673,4
	
	+
	+

	5.
	Техническая инвентаризация дорог общего пользования межпоселенческих дорог Каслинского муниципального района
	1 500,0
	-
	-
	-

	6.
	Капитальный ремонт по областной комплексной программе «Безопасные и качественные дороги Челябинской агломерации на 2017-2025 годы»
	-
	15000,0
	-
	-

	
	ИТОГО:
	31 563,8
	20482,9
	-
	23 536,874


Приложение №2
к муниципальной программе

Индикативные показатели муниципальной программы

«Дороги Каслинского муниципального района на 2018-2020 годы»
	№п/п
	Наименование целевого 

индикатора (показателя)
	Ед.

измерения
	Значения показателей

	
	
	
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1.
	Протяженность отремонтированных участков, автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района
	км.
	6
	6
	6

	2.
	Доля протяженности, автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района, соответствующая нормативным требованиям/в том числе школьные маршруты
	%/%
	10/10
	15/15
	20/20

	3.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования Каслинского муниципального района
	км.
	148,4
	148,4
	148,4

	4.
	Количество жалоб от населения, предписаний надзорных органов на качество содержания дорог/ количество протоколов об административном правонарушении
	ед./ед.
	0/0
	0/0
	0/0


Заместитель главы
Каслинского муниципального района                                                                                                                                                                          В.В. Горобец
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