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1. АДМИНИСТРАЦИЯ 
1. КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Челябинской области
2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2017  № 109
г. Касли













Об утверждении муниципальной 
программы «Подготовка объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
Каслинского муниципального района 
к работе в зимних условиях   
2017-2019 годов»


	Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в   целях  обеспечения бесперебойного обеспечения населения Каслинского муниципального района услугами тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения

	ПОСТАНОВЛЯЮ: 

	1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях   2017-2019 годов».
	2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района   (Карасева А.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района www.kasli.org.
	3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Горбунова А.А.




Временно исполняющий полномочия
главы Каслинского муниципального района                                                               В.В. Горобец
  











УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Каслинского муниципального района
[bookmark: _GoBack]от 28.02.2017 № 109

Муниципальная программа
«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства    Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях   2017-2019 годов»

Паспорт
муниципальной программы
«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства    Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях   2017-2019 годов»
 
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района.

	Соисполнители муниципальной программы
	Администрации городских и сельских поселений Каслинского муниципального района

	Основные цели муниципальной программы
	Подготовка объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017- 2019 годов.
Бесперебойное обеспечение население услугами тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения

	Основные задачи муниципальной программы
	 Выполнение мероприятий необходимых для подготовки объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2019 годов.

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
	1. 1. Процент выполнения  мероприятий обеспеченных финансированием из различных источников
Декабрь  2017 года  - 100%
Декабрь  2018 года  - 100%
Декабрь  2019 года  - 100%
2. 2. Процент освоения выделенных средств  на выполнение        мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2019 годов
Декабрь  2017 года  - 100%
Декабрь  2018 года  - 100%
Декабрь  2019 года  - 100%

	Этапы и сроки  реализации муниципальной программы
	 Программа реализовывается в три этапа: 
май  2017 года – май 2018 года
май  2018 года – май 2019 года
май  2019 года – май 2020 года

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составит:    
2017г. 
- 440,0 тыс. рублей – из средств бюджета Каслинского муниципального района;
- 8 000,0 – из иных источников
2018г. 
- 2 500 тыс. рублей – из иных источников;
2019г. 
1 000,0 тыс. рублей – из иных источников.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	В результате реализации муниципальной программы предполагается:
   - выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Каслинского муниципального района  к работе в зимних условиях 2017-2019 годов, обеспеченных финансированием из различных источников - 100%
   - освоение  выделенных средств  на выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях      2017-2019 годов. – 100%


	
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Качество содержания жилищного фонда и предоставление коммунальных услуг не соответствуют потребностям и ожиданиям населения. Основная причина неэффективности жилищно-коммунального хозяйства - высокий уровень износа инженерных сетей. В настоящее время участки инженерных сетей и оборудование морально и физически устарели, выработали свой ресурс и подлежат замене. В результате отсутствует возможность для рационального ведения хозяйства.
В настоящее время изношенные тепловые сети не способны выполнять свои функции, если давление в них превышает 3,5 - 4 атм., при повышении давления увеличивается число аварийных ситуаций. При общей протяженности муниципальных тепловых сетей 74 км (в двухтрубном исполнении) 12 км находятся в аварийном состоянии и требуют замены. Анализ существующего состояния котельного хозяйства показывает, что к настоящему времени в силу объективных причин накопился ряд проблем, требующих безотлагательного решения по износу оборудования, вспомогательных инженерных сооружений, внутренних электрических сетей и устаревших технологий на теплоисточниках.
Протяженность сетей водоснабжения составляет 102 км. Для обеспечения безопасного, безаварийного водоснабжения требуется восстановительный ремонт участков водоводов, ремонт сооружений и технологического оборудования скважин и водонапорных башен.
Решить проблему повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению необходимо решать программно-целевым методом в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств  в бюджете Каслинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы 

Цели:
1. Подготовка объектов ЖКХ Каслинского муниципального рйона к работе в зимних условиях 2017-2019 годов.
2. Бесперебойное обеспечение население услугами тепло-, электро-, водоснабжения и     водоотведения 
Задачи:
1. Выполнение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Каслинскго муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2019 годов, подкрепленных финансированием из различных источников.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	№ п/п
	Срок реализации программы
	Индикативный показатель

	1.
	Программа реализовывается в три этапа: 
май  2017 года – май 2018 года
май  2018 года – май 2019 года
май  2019 года – май 2020 года
	3. 1. Процент выполнения  мероприятий обеспеченных финансированием из различных источников:
Декабрь  2017 года  - 100%
Декабрь  2018 года  - 100%
Декабрь  2019 года  - 100%
4. 2. Процент освоения выделенных средств  на выполнение        мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2019 годов:
Декабрь  2017 года  - 100%
Декабрь  2018 года  - 100%
Декабрь  2019 года  - 100%



IV. Система мероприятий муниципальной программы

1. В соответствии с поставленными задачами программа включает мероприятия  в разрезе поселений  по следующим направлениям:  
1) устранение нарушений, выявленных Уральским управлением Ростехнадзора;        
2) ремонт оборудования и котлов котельных;     
3) ремонт тепловых сетей;             
4) ремонт водопроводных и канализационных сетей;    
2.   Мероприятия программы представлены  в приложении  1 в разрезе поселений Каслинского муниципального района.
         
V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

1. Финансовые средства для выполнения мероприятий   формируются за счет:
         1)  средств бюджета Каслинского муниципального района;
         2)  средств  бюджета  поселений;
         3)  средств предприятий ЖКХ;
         4)  средств областного бюджета;
         5)  иных источников.
                      
VI. Организация управления и механизм  выполнения мероприятий муниципальной программы
             1. Механизм реализации программы предусматривает прохождение следующих этапов:
        1) разработка программы с определением  мероприятий по подготовке объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2019 годов (приложение 1);
        2) утверждение  программы; 
        3) разработка ПСД на мероприятия по подготовке объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних условиях 2017-2019 годов;
        5) определение источников финансирования программы;
        6) выполнение мероприятий и предоставление отчетности в отдел  инфраструктуры Управления строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района о ходе реализации  программы;
        5)  взаимодействие  исполнителей   на всех этапах. 
1. Контроль  реализации программы осуществляет ответственный исполнитель программы  в лице уполномоченных органов:
          1) Отдел инфраструктуры Управления строительства и инфраструктуры администрации Каслинского муниципального района;
          2) Администрации муниципальных образований Каслинского муниципального района.
                 3. Инструментами  контроля являются:
          1) оперативная информация;
          2)  планерные совещания;                                                                                                         
          3) акты выполненных работ.

VII.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

1. Результатом реализации программы  является доля (100%) выполнения мероприятий подкрепленных финансированием из различных источников к окончанию срока реализации программы;
2. В результате реализации вышеуказанных мероприятий  ожидается следующий социально-экономический эффект:
        1) надежная и безаварийная работа объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения в зимнее время;
        2) улучшение обеспечения объектов социальной сферы и населения Каслинского муниципального района услугами ЖКХ.

VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
1. 1 этап 2017 – 2018г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Объем финансирования всего,
тыс. руб.
	Объем финансирования из средств обл. бюджета,
тыс. руб.
	Объем финансирования из средств район. бюджета,
тыс. руб.
	Объем финансирования из средств бюджетов поселений,
тыс. руб.
	Объем финансирования из средств предприятий,
тыс. руб.
	Объем финансирования из иных источников,
тыс. руб.

	1
	Мероприятия по Каслинскому городскому поселению
	7 000,0
	
	
	
	
	7 000,0

	2
	Мероприятия по Береговому сельскому поселению
	380,0
	
	380,0
	
	
	

	3
	Мероприятия по Шабуровскому сельскому поселению
	60,0
	
	60,0
	
	
	

	4
	Субсидии поселениям для выполнения мероприятий с целью успешного вхождения в отопительный период
	1 000,0
	
	
	
	
	1 000,0
	

	
	Всего
	8 440,0
	
	 440,0
	
	
	8 000,0



2. 2 этап 2018 – 2019г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Объем финансирования всего,
тыс. руб.
	Объем финансирования из средств обл. бюджета,
тыс. руб.
	Объем финансирования из средств район. бюджета,
тыс. руб.
	Объем финансирования из средств бюджетов поселений,
тыс. руб.
	Объем финансирования из средств предприятий,
тыс. руб.
	Объем финансирования из иных источников,
тыс. руб.

	1
	Мероприятия по Каслинскому городскому поселению
	1 500,0
	
	
	
	
	1 500,0

	2
	Субсидии поселениям для выполнения мероприятий с целью успешного вхождения в отопительный период
	1 000,0
	
	
	
	
	1 000,0

	
	Всего
	2 500,0
	
	
	
	
	2 500,0



3. 3 этап 2019 – 2020г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Объем финансирования всего,
тыс. руб.
	Объем финансирования из средств обл. бюджета,
тыс. руб.
	Объем финансирования из средств район. бюджета,
тыс. руб.
	Объем финансирования из средств бюджетов поселений,
тыс. руб.
	Объем финансирования из средств предприятий,
тыс. руб.
	Объем финансирования из иных источников,
тыс. руб.

	1
	Субсидии поселениям для выполнения мероприятий с целью успешного вхождения в отопительный период
	1 000,0
	
	
	
	
	1 000,0

	
	Всего
	1 000,0
	
	
	
	
	1 000,0



XI. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности Программы будет соответствовать:
- достижению плановых индикативных показателей (ДИП):
ДИП = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели.
- полноте использования бюджетных средств: (ПИБС).
ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных средств.

	   Значение    
	 Эффективность использования расходов  

	более 1,4      
	Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение)                 

	от 1 до 1,4    
	Высокая эффективность использования расходов (повышение целевого значения)                            

	от 0,5 до 1,0  
	Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)                         

	менее 0,5      
	Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем на половину)       




Заместитель главы
Каслинского муниципального района                                                                         А.А. Горбунов		           

	
	                                             Приложение 1
К муниципальной программе
«Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Каслинского муниципального район
к работе в зимних условиях 2017-2019 годов»
                          
Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ Каслинского муниципального района к работе в зимних   условиях 2017-2018гг.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сметная стоимость
(тыс. руб.)
	Объем финансирования (тыс. руб.)
	Техническое состояние объекта,


	Сроки проведения  работ в течение 2017г.
	Наличие проектно- сметной документации

	
	
	
	Областной бюджет или иные источники

	Бюджет Каслинского муниципального района

	Бюджет поселений

	Собственные средства предприятий
	Иные источники
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10

	Раздел  I – Каслинское городское поселение

	1
	Разработка ПСД и монтаж  линии электроснабжения 10кВ от ул. Лобашова, 160 до Зацепинского пруда
	

7 000,0
	
	
	
	
	7 000,0
	
	
	

	
	Всего по поселению

	7 000,0
	
	
	
	
	7 000,0
	
	
	

	Раздел  II - Береговое сельское поселение

	2
	Разработка технико-экономического обоснования для перевода  жилых домов на индивидуальное отопление
	380,0
	-
	380,0
	-
	-
	
	
	июль
	

	
	Всего по поселению

	380,0
	
	380,0
	
	
	
	
	
	

	

Раздел III – Тюбукское сельское поселение

	3
	Разработка ПСД на водоснабжение ул. Уральская, Заводская. Чапаева, 1 Мая, Береговая с. Тюбук
	
	
	
	
	
	Х
	
	
	

	4
	Разработка ПСД  на водоснабжение ул. Полевая, Победы, Озерная, Школьная п. Красный Партизан
	
	
	
	
	
	Х
	
	
	

	
	Всего по поселению
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел IV – Маукское сельское поселение

	7
	Подготовка ПСД на капитальный ремонт водопровода по ул. Каслинская, Пролетарская, п. Маук
	
	
	
	
	
	Х
	
	
	

	
	Всего по поселению
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел V – Шабуровское сельское поселение

	8
	Приобретения дизельного генератора в с. Шабурово
	60,0
	
	60,0
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по поселению
	60,0
	
	60,0
	
	
	
	
	
	

	Раздел VI – Григорьевское сельское поселение

	9
	Ремонт системы водоснабжения с. Щербаковка
	
	
	
	
	
	Х
	
	
	

	
	Всего по поселению
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Субсидии поселениям для выполнения мероприятий с целью успешного вхождения в отопительный период
	1 000,0
	
	
	
	
	1 000,0
	
	сентябрь
	

	
	Всего по району
	8 440,0
	
	440,0
	
	
	8 000,0
	
	
	

	
	                                             Приложение 1                         
Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних   условиях 2018-2019гг.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сметная стоимость
(тыс. руб.)
	Объем финансирования (тыс. руб.)
	Техническое состояние объекта,


	Сроки проведения  работ в течение 2018г.
	Наличие проектно- сметной документации

	
	
	
	Областной бюджет или иные источники

	Бюджет Каслинского муниципального района

	Бюджет поселений

	Собственные средства предприятий
	Иные источники
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10

	Раздел I – Булзинское сельское поселение

	
	Ремонт колодцев с питьевой водой с. Булзи
	
	
	
	
	
	Х
	
	
	

	
	Всего по поселению
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел II – Каслинское городское поселение

	1
	Приобретение каналопромывочной машины
	1 500,0
	
	
	
	
	1 500,0
	
	
	

	
	Всего по поселению
	1 500,0
	
	
	
	
	1 500,0
	
	
	

	2
	Субсидии поселениям для выполнения мероприятий с целью успешного вхождения в отопительный период
	1 000,0
	
	
	
	
	1 000,0
	
	сентябрь
	

	
	Всего по району

	2 500,0
	
	
	
	
	2 500,0
	
	
	

	
	                                             Приложение 1                         
Мероприятия по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимних   условиях 2019-2020гг.

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сметная стоимость
(тыс. руб.)
	Объем финансирования (тыс. руб.)
	Техническое состояние объекта,


	Сроки проведения  работ в течение 2019г.
	Наличие проектно- сметной документации

	
	
	
	Областной бюджет или иные источники

	Бюджет Каслинского муниципального района

	Бюджет поселений

	Собственные средства предприятий
	Иные источники
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10

	Раздел  I – Каслинское городское поселение

	1
	Субсидии поселениям для выполнения мероприятий с целью успешного вхождения в отопительный период
	1 000,0
	
	
	
	
	1 000,0
	
	сентябрь
	

	
	Всего по району

	1 000,0
	
	
	
	
	1 000,0
	
	
	



Заместитель главы
Каслинского муниципального района                                                                                                                                                 А.А. Горбунов
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