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	Об утверждении проекта муниципальной программы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в Каслинском муниципальном районе на 2014-2016 годы»





В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением  Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», Положением о бюджетном процессе в Каслинском муниципальном районе, утвержденным решением Собрания депутатов Каслинского муниципального района от 27.12.2011 № 177, руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013             № 358-п «О государственной программе Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2014-2015 годы», постановлением администрации Каслинского муниципального района от 04.09.2013 № 1521 «О порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Каслинского муниципального района»

            ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый проект муниципальной программы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в Каслинском муниципальном районе на  2014-2016 годы».

2. Отделу информационных систем  администрации Каслинского муниципального района (Ромалис К.А.) разместить проект муниципальной программы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в Каслинском муниципальном районе на 2014-2016 годы» на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского муниципального района Корякина М.Ф.

Первый заместитель главы

Каслинского муниципального района



                               А.В. Грачев

Утвержден 

постановлением администрации

 Каслинского муниципального района

от 04.02.2014 № 122

ПАСПОРТ

муниципальной программы 

«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в Каслинском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Каслинского муниципального района

	Соисполнители муниципальной программы
	Отдел инженерного обеспечения жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Каслинского муниципального района

	Основные цели муниципальной  программы
	Повышение безопасности дорожного движения, своевременное выявление аварийных ситуаций  Каслинского муниципального района за счет  использования информационных   и    телекоммуникационных технологий

	Основные задачи муниципальной  программы
	- развитие навигационно-информационной системы в Каслинском муниципальном районе;

 - создание и развитие систем мониторинга  по основным  направлениям жизнедеятельности Каслинского муниципального района;

- развитие       информационно-аналитической системы для  управления  пространственными данными Каслинского муниципального района.

	Основание для разработки программы
	- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- постановление  Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;

- постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 358-п «О государственной программе Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2014-2015 годы»

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы


	- доля транспортных средств органов местного самоуправления  Каслинского муниципального района,   а также    находящихся    в    их    ведении муниципальных учреждений, используемых при осуществлении    пригородных перевозок пассажиров, оснащенных     средствами спутниковой навигации на базе системы ГЛОНАСС:

2014 год - 100 процентов;

2015 год - 100 процентов;

2016 год - 100 процентов.

- доля муниципальных транспортных средств коммунальной техники, оснащенных аппаратурой     спутниковой навигации, функционирующей с использованием  сигналов системы ГЛОНАСС:

2014 год - 0 процентов;

2015 год - 60 процентов;

2016 год - 100 процентов;

- доля  муниципальных транспортных  средств строительной техники,   оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, функционирующей с использованием  сигналов системы ГЛОНАСС:

2014 год - 0 процентов;

2015 год - 60 процентов;

2016 год - 100 процентов.

	Этапы и сроки реализации программы
	2014 - 2016 годы:

I этап - 2014 год;

II этап - 2015 год;

III этап - 2016 год.

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы 
	- субсидии из областного бюджета 610 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году - 210,0 тыс.рублей;

в 2015 году - 230,0 тыс.рублей;

в 2016 году - 170,0 тыс.рублей.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
	В результате реализации муниципальной программы предполагается:



	
	№

п/п
	Индикативный показатель
	Динамика показателя по годам

	
	
	
	2014
	2015
	2016

	
	1
	- доля транспортных средств органов местного самоуправления  Каслинского муниципального района,   а также    находящихся    в    их    ведении муниципальных учреждений, используемых при осуществлении    пригородных перевозок пассажиров, оснащенных     средствами спутниковой навигации на базе системы ГЛОНАСС
	100
	100
	100

	
	2
	- доля муниципальных транспортных средств коммунальной техники,       оснащенных аппаратурой     спутниковой навигации, функционирующей с использованием  сигналов системы ГЛОНАСС
	0
	60
	100

	
	3
	- доля  муниципальных транспортных  средств строительной техники,   оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, функционирующей с использованием  сигналов системы ГЛОНАСС
	0
	60
	100


I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

 Одним из важнейших факторов в сфере новых технологий, является внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС. 

На территории Каслинского муниципального населения действуют 8 социально значимых внутримуниципальных пассажирских автобусных маршрутов. Перевозки пассажиров на маршрутах осуществляют 3 перевозчика: ООО «Вишневогорское АТП», ИП Манузина Л.В., ИП Заржицкий А.С.

Из 47 населенных пунктов района с населением 34436 человек прямыми автобусными маршрутами не охвачено 5 населенных пунктов (Колясниково, Подкорытова, Гаево, Кабанское, Тихомировка) с населением 48 человек, что составляет 0,14%.

В целях повышения безопасности дорожного движения, своевременного выявления аварийных ситуаций  Каслинского муниципального района за счет  использования информационных   и    телекоммуникационных технологий запланировано оснащение системой ГЛОНАСС муниципальных транспортных средств. Потребность Каслинского муниципального района в оснащении муниципальных транспортных средств системой ГЛОНАСС представлена в таблице.

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование 
	Количество, единиц

	1
	Пригородные автобусы
	5

	2
	Коммунальная техника
	3

	3
	Строительная техника
	3


Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности оказывает значительный управленческий, экономический, социальный и экологический эффекты, а также повышает безопасность жизнедеятельности населения, в частности:

повышается скорость реагирования на происшествия оперативными службами;

снижается количество происшествий и число погибших в них;

увеличивается эффективность контроля соблюдения правил перевозок;

повышается рентабельность использования транспортных средств различного назначения.

В Челябинской области реализуется постановление Правительства Челябинской области от 22.10.2013 № 358-п «О государственной программе Челябинской области «Развитие информационного общества в Челябинской области на 2014-2015 годы».

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в работе органов местного самоуправления Каслинского муниципального района, в рамках предоставления услуг населению и организациям, носят комплексный, межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных учреждений. Их устранение требует значительных ресурсов, скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий органов местного самоуправления. Это возможно реализовать только в рамках программно-целевого подхода. 

В результате реализации мероприятий программы планируется создать собственную навигационно-информационную систему, что позволит:

- создать навигационно-информационную инфраструктуру Каслинского муниципального района, включая инфраструктуру пространственных данных;

- наполнять инфраструктуру телематической и иной информацией об объектах, процессах и явлениях на территории района с учетом потребностей конечных потребителей;

- повысить эффективность управления в сфере транспорта, экологии и природопользования, безопасности жизнедеятельности.

II. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основной целью муниципальной программы является повышение безопасности дорожного движения, своевременное выявление аварийных ситуаций  Каслинского муниципального района за счет  использования информационных   и    телекоммуникационных технологий.

Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:

· оснащение муниципальных транспортных средств спутниковой системой ГЛОНАСС;

· установка программного обеспечения автоматизированных рабочих мест системы мониторинга муниципальных транспортных средств;

· создание и развитие систем мониторинга  по основным  направлениям жизнедеятельности Каслинского муниципального района;

· развитие информационно-аналитической системы для  управления  пространственными данными Каслинского муниципального района. 

Решение указанных задач позволит:

- увеличить долю транспортных средств органов местного самоуправления Каслинского муниципального района, а также находящихся в их ведении муниципальных учреждений, используемых при осуществлении пригородных перевозок пассажиров, оснащенных средствами спутниковой навигации на базе системы ГЛОНАСС;

- увеличить долю муниципальных транспортных средств коммунальной техники, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, функционирующей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС;

· увеличить долю муниципальных транспортных средств строительной техники, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, функционирующей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС.

 III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2014 - 2015 годы и будет осуществляться в два этапа:

I этап - 2014 год;

II этап - 2015 год;

III этап - 2016 год.

Прекращение реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в случаях прекращения финансирования муниципальной программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В рамках муниципальной программы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС в Каслинском муниципальном районе на 2014-2016 годы» выполняются следующие мероприятия:

приобретение и эксплуатация аппаратуры спутниковой навигации, функционирующей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС, для оснащения муниципальных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров;

приобретение и внедрение программного обеспечения бюджетных автоматизированных рабочих мест системы мониторинга транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажироов  Каслинского муниципального района.

приобретение и эксплуатация аппаратуры спутниковой навигации, функционирующей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС, для оснащения муниципальных транспортных средств  коммунальной техники Каслинского муниципального района;

приобретение и внедрение программного обеспечения бюджетных автоматизированных рабочих мест системы мониторинга транспортных средств коммунальной техники Каслинского муниципального района;

приобретение и эксплуатация аппаратуры спутниковой навигации, функционирующей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС, для оснащения муниципальных транспортных средств  строительной техники Каслинского муниципального района;

приобретение и внедрение программного обеспечения бюджетных автоматизированных рабочих мест системы мониторинга транспортных средств строительной техники Каслинского муниципального района.

Затраты на реализацию мероприятий программы в 2014 году представлены в таблице:

Таблица № 2

	№ п/п
	Наименование мероприятия


	Количество

(единиц.)
	Затраты на осуществление мероприятия 

(тыс. рублей)

	1
	Приобретение и эксплуатация аппаратуры спутниковой навигации, функционирующей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС, для оснащения муниципальных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров
	5
	150

	2
	Приобретение и внедрение программного обеспечения бюджетных автоматизированных рабочих мест системы мониторинга транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажироов  Каслинского муниципального района
	1
	10

	3
	Годовое содержание и обслуживание системы ГЛОНАСС 
	5
	50

	
	Итого
	
	210


Система мероприятии муниципальной программы представлена в таблице 4.
V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2016 годах составит:

I этап — 210,0 тыс.рублей;

II этап - 230,0 тыс.рублей;

III этап - 170,0 тыс.рублей.

Прекращение реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в случаях прекращения финансирования муниципальной программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Заказчиком муниципальной программы является администрация Каслинского муниципального района. Организацию и координацию работы исполнителей по реализации муниципальной программы осуществляет отдел инженерного обеспечения жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Каслинского муниципального района.

Исполнители мероприятий муниципальной программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых для выполнения муниципальной программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации муниципальной программы отдел инженерного обеспечения жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Каслинского муниципального района направляет в отдел экономики и инвестиций администрации Каслинского муниципального района целевые индикативные показатели по достигнутым результатам выполнения мероприятий Программы, характеризующие её эффективность.

Отдел инженерного обеспечения жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации  Каслинского муниципального района на основе анализа выполнения мероприятий муниципальной программы и их эффективности в текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования муниципальной программы в очередном финансовом году, и направляет заявку и необходимые документы на получение субсидии в Министерство информационных технологий и связи Челябинской области. 

Отдел инженерного обеспечения жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации  Каслинского муниципального района представляет информацию о ходе реализации муниципальной программы и об эффективности использования финансовых средств в отдел экономики и инвестиций администрации Каслинского муниципального района.

Ход и результаты выполнения мероприятий муниципальной программы рассматриваются на расширенном аппаратном совещании.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица № 3

	№

п/п
	Индикативный показатель
	Динамика показателя по годам

	
	
	2014
	2015
	2016

	1
	- доля транспортных средств органов местного самоуправления  Каслинского муниципального района,   а также    находящихся    в    их    ведении муниципальных учреждений, используемых при осуществлении    пригородных перевозок пассажиров, оснащенных     средствами спутниковой навигации на базе системы ГЛОНАСС
	100
	100
	100

	2
	- доля муниципальных транспортных средств коммунальной техники,       оснащенных аппаратурой     спутниковой навигации, функционирующей с использованием  сигналов системы ГЛОНАСС
	0
	60
	100

	3
	- доля  муниципальных транспортных  средств строительной техники,   оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, функционирующей с использованием  сигналов системы ГЛОНАСС
	0
	60
	100


 VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица № 4
	№ п/п
	Наименование мероприятия 
	Срок исполнения
	Сумма расходов по годам (тыс. рублей)

	
	
	
	2014
	2015
	2016

	1
	Приобретение и эксплуатация аппаратуры спутниковой навигации, функционирующей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС, для оснащения транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров на пригородных маршрутах
	2014
	150
	-
	-

	2
	Приобретение и внедрение программного обеспечения автоматизированных рабочих мест системы мониторинга транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров  на пригородных маршрутах Каслинского муниципального района
	2014
	10
	-
	-

	3
	Приобретение и эксплуатация аппаратуры спутниковой навигации, функционирующей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС, для оснащения транспортных средств коммунальной техники Каслинского муниципального района
	2015-2016
	-
	60
	30

	4
	Приобретение и внедрение программного обеспечения автоматизированных рабочих мест системы мониторинга транспортных средств коммунальной техники Каслинского муниципального района
	2015
	-
	10
	-

	5
	Приобретение и эксплуатация аппаратуры спутниковой навигации, функционирующей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС, для оснащения транспортных средств строительной техники Каслинского муниципального района
	2015-2016
	-
	60
	30

	6
	Приобретение и внедрение программного обеспечения автоматизированных рабочих мест системы мониторинга транспортных средств строительной техники Каслинского муниципального района
	2014
	-
	10
	-

	7
	Содержание и обслуживание системы ГЛОНАСС
	2014-2016
	50
	20
	110

	
	Всего
	
	210
	160
	170


IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы будет соответствовать:

- достижению плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели.

- полноте использования бюджетных средств: (ПИБС):

ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных средств.

	   Значение    
	 Эффективность использования расходов  

	более 1,4      
	Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение)                 

	от 1 до 1,4    
	Высокая эффективность использования расходов (повышение целевого значения)                            

	от 0,5 до 1,0  
	Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)                         

	менее 0,5      
	Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем на половину)       


Начальник отдела инженерного

обеспечения жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи администрации 

Каслинского муниципального района
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