Отчет об итогах реализации инициативных проектов

в Каслинском муниципальном районе в 2023 году

по состоянию на 15.08.2023 года

| Наименование проекта | Исполненные мероприятия в рамках проекта |  | Сумма проекта, рублей | Цена контракта по итогам аукциона, рублей | в том числе |  |  | Экономия, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Имущественное и (или) трудовое участие |  |  | субсидия областного бюджета, рублей | местный бюджет, рублей | инициативный платеж, рублей |  |
| «Ремонт и приобретение оборудования для МУ «ДК «Горняк» Вишневогорского городского поселения, расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский район, п. Вишневогорск, ул. Советская, д.79 (ремонт кровли, покрытие пола, приобретение и установка кулис, противопожарных дверей, приобретение светового оборудования, мебели)» | Ремонт кровли, покрытие пола, приобретение и установка кулис, противопожарных дверей, приобретение светового оборудования, мебели | - | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 397 600,00 | 2 400,00 | - | - |
| «Обустройство детской площадки в д.Григорьевка, расположенной по адресу: Челябинская область, Каслинский район, д.Григорьевка, ул.Советская (установка детской игровой площадки)» | Установка детской игровой площадки | Работы по очистке территории, установке уличного игрового оборудования | 455 254,80 | 455 254,80 | 454 799,55 | 455,25 | - | - |
| «Сад желаний» на базе зимнего сада МУ «Дворец культуры им. И.М.Захарова Каслинского муниципального района», расположенного по адресу: Челябинская область, г.Касли, ул.Ленина, д.16 (изготовление и поставка скульптур из каслинского художественного литья)» | Изготовление и поставка скульптур из каслинского художественного литья | Выполнение на добровольной основе неоплачиваемых работ по уборке помещения и озеленение после установки малых архитектурных форм | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 497 500,00 | 2 500,00 | - |  |
| Реализация инициативного проекта «Ремонт и благоустройство территории МОУ «Григорьевская основная общеобразовательная школа» Каслинского муниципального района, расположенного по адресу: Челябинская область, Каслинский район, д.Григорьевка, ул.Советская, 13В (ремонт отмостки, помещений, замена канализации, ограждения, электрооборудование, установка малых архитектурных форм)» | Ремонт отмостки, помещений, замена канализации, ограждения, электрооборудование, установка малых архитектурных форм | Работы по очистке территории после установки ограждения и малых архитектурных форм | 2 800 000,00 | 2 363 343,38 | 2 360 980,04 | 2 363,34 | - | 435 488,32 |
| Итого |  |  | 8 155 254,80 | 7 718 598,18 | 7 710 879,59 | 7 718,59 | - | - |