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АДМИНИСТРАЦИЯ
 КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ








от 14.08.2026  № 581-р
г. Касли


Об утверждении сводной межведомственной программы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Каслинского муниципального округа
на 2026-2028гг.
	
	В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с целью обеспечения рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, Федеральным законом от 20 марта 2025г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», руководствуясь Уставом Каслинского муниципального округа Челябинской области

1. Утвердить прилагаемую сводную межведомственную программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каслинского муниципального округа на 2026-2028гг.
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального округа (Камардинова Н.К.) настоящее распоряжение разместить в сетевом издании «Официальный сайт администрации Каслинского муниципального округа Челябинской области» (admkmr.ru регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-87241 от 12.04.2024г). 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Каслинского муниципального округа Горобца В.В.


Глава 
Каслинского муниципального округа                                                                   И.В. Колышев












УТВЕРЖДЕНА
Распоряжением администрации
Каслинского муниципального округа
от 14.08.2026  № 581-р

Сводная межведомственная программа
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каслинского муниципального округа на 2026-2028гг.

Паспорт
сводной межведомственной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каслинского муниципального округа на 2026-2028гг.

	Полное наименование организации
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Каслинского муниципального округа

	Основание для разработки программы
	1) Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2) Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчётности о ходе их реализации»;
3) Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 №399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;
4) Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
5) Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; 
6) Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 №61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
7) Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009№ 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации».

	Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Каслинского муниципального округа

	Полное наименование разработчиков программы
	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Сервис Энергетика»

	Цели программы
	- выполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- уменьшение расходов на оплату энергоресурсов; 
- повышение эффективности использования энергоресурсов; 
- формирование среди сотрудников и населения округа установки на бережное отношение к энергоресурсам, привитие им соответствующих навыков и знаний. 

	Задачи программы
	- получение фактических данных об объемах потребляемых энергетических и водных ресурсов;
- оценка состояния и эффективности использования энергоресурсов;
- выявление причин возникновения и определение значений потерь энергетических ресурсов.
- оценка потенциала энергосбережения и разработка экономически обоснованных организационных и технических мероприятий по повышению эффективности использования энергетических и водных ресурсов.
- разработка программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

	Целевые показатели программы
	Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным Законом от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года №425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» и Приказа №231 от 28 апреля 2021 года «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении:
- снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс.кВтч);
- снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал);
- снижение потребления природного газа в натуральном выражении (тыс.куб.м.);
- снижение потребления холодной воды в натуральном выражении (тыс.куб.м);
- снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (тыс.л);
- оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса.

	Сроки реализации программы
	2026-2028 г.

	Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы
	Средства бюджета округа – 5291,890 тыс. рублей, в том числе по годам программы: 
2026 год – 2792,526 тыс. руб. 
2027 год – 1953,565 тыс. руб. 
2028 год – 545,800 тыс. руб. 
Средства внебюджетные – 0,000 тыс. рублей, в том числе по годам программы: 
2026 год – 0,000 тыс. руб. 
2027 год – 0,000 тыс. руб. 
2028 год – 0,000 тыс. руб.
Объёмы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении сметы расходов средств районного бюджета на соответствующий финансовый год. 

	Планируемые результаты реализации программы
	- обеспечение ежегодного сокращения объёмов потребления электроэнергии, тепловой энергии, природного газа, холодной воды, моторного топлива.
- снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания и проживания в помещениях.
- формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе.
- сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов.
	



Для энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений Каслинского муниципального округа был разработан ряд мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов. Показатели объёма финансирования и эффекта от реализации мероприятий приведены в таблицах А 1 и А 2.
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Таблица А 1. Объем финансирования энергоресурсосберегающих мероприятий.

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	Итого

	Общий объём финансирования, в том числе:
	тыс.руб.
	2792,526
	1953,565
	545,800
	5291,890

	Бюджет
	%
	100
	100
	100
	100


	[bookmark: _bookmark2]Наименование показателя
	Ед. изм.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	Итого

	Тепловая энергия
	Гкал
	470,408
	123,183
	37,843
	631

	
	Тыс. руб
	1293,729
	312,171
	117,223
	1723,123

	Электрическая энергия
	кВт*ч
	30772
	8696
	2370
	41838

	
	Тыс. руб
	282,487
	67,852
	5,060
	355,399

	Природный газ
	м3
	1812
	0
	0
	1812

	
	Тыс. руб
	13,670
	-
	-
	13,670

	ХВС
	м3
	1207,8
	514,1
	1,5
	1723

	
	Тыс. руб
	13,827
	9,547
	0,013
	23,387

	Общий эффект от реализации мероприятий
	Тыс. руб
	1603,714
	389,569
	122,297
	2115,580
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Таблица А 2. Эффект от реализации энергоресурсосберегающих мероприятий в натуральном и денежном выражении.


[bookmark: _bookmark4][bookmark: _Toc238478327]1. Введение
Сводная межведомственная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каслинского муниципального округа на 2026-2028гг (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 11 июня 2021 года) (далее – Закон №261-ФЗ), Федеральным законом от 19.07.2018 года №221-ФЗ «О внесении изменений в №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом требований Приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 года №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». Программа энергосбережения направлена на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономическое и рациональное расходование ТЭР в учреждении при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР.
Программа содержит взаимоувязанный по срокам и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Настоящая муниципальная программа направлена на эффективное использование энергетических ресурсов, т.е. достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социальноэкономического развития муниципального образования.
Существующий уровень энергоемкости бюджетной сферы муниципального образования и темпы роста тарифов топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приводит к следующим негативным последствиям:
- росту затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов;
- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.
Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального образования.
[bookmark: _Toc238478328]2. Цели Программы энергосбережения.
Основной целью Программы является – повышение эффективности потребления энергетических ресурсов зданиями и сооружениями на территории Каслинского муниципального округа Челябинской области, предусматривающее достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки за счет сокращения платежей за потребление воды, тепловой энергии и электроэнергии.

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий и снижение энергоёмкости, а именно: 
[bookmark: _Hlk236405046]-повышение энергоэффективности и надежности системы теплоснабжения. 
- повышение энергоэффективности и надежности системы электроснабжения.
- повышение энергоэффективности и надежности системы водоснабжения и водоотведения.
- повышение э энергоэффективности и надежности системы газоснабжения.
- снижение потерь в сетях электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения.
- сокращение расходов на энергообеспечение.

[bookmark: _Toc238478329]3. Основные задачи Программы энергосбережения.
Определены основные направления сокращения затрат на приобретение
ТЭР потребителями бюджетной сферы:
- рациональное энергопотребление ресурсов;
- отказ от неэффективного энергопотребляющего оборудования;
- оснащение современными средствами учета потребления энергоресурсов;
- соблюдение при строительстве объектов бюджетной сферы требований по использованию энергоэффективного оборудования и оснащению указанных объектов приборами учета;
- разработка заданий по снижению энергопотребления для каждого здания, занимаемого государственным (муниципальным) учреждением, на основе анализа энергетического паспорта, составленного по результатам энергетического обследования;
- использование экономических стимулов как позитивного (предполагающих использование средств, полученных от экономии энергоресурсов), так и негативного характера.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащиеся в программах и дополнительно вводимые при их корректировке, а также при оценке эффективности деятельности органа местного самоуправления, должны соответствовать целям развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивать возможность оценки экономического эффекта от реализации программ.

Значения целевых показателей должны отражать:
а) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;
б) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;
в) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;
г) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
д) увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии;
е) увеличение количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива и электрической энергии транспортных средств;
ж) сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органа местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов в указанных сферах;
з) увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 21.12. 2021 года) (редакция, действующая с 1 января 2023 года) к полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:
1) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
2) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;
3) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
4) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

Перечень муниципальных организаций (учреждений) Каслинского муниципального округа, представлен в таблице № 1 ниже.

Таблица № 1. Перечень муниципальных организаций Каслинского муниципального округа 

	№
п/п
	Наименование организации
	Адрес

	1. 
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Каслинская средняя общеобразовательная школа №24» Каслинского муниципального округа (МОУ «Каслинская СОШ №24»)
	Челябинская область, г. Касли, ул. Декабристов, д.99

	2. 
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Каслинская основная общеобразовательная школа №25» Каслинского муниципального округа
(МОУ «Каслинская ООШ №25»)
	Челябинская область, г. Касли, ул. Калинина,28

	3. 
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Каслинская средняя общеобразовательная школа №27 имени Героя Советского Союза Востротина Валерия Александровича» Каслинского муниципального округа
(МОУ «Каслинская СОШ №27»)
	Челябинская область, г. Касли, ул. Ленина, д.42

	4. 
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тюбукская средняя общеобразовательная школа №3» Каслинского муниципального округа
(МОУ «Тюбукская СОШ №3»)
	Челябинская область, Каслинский муниципальный округ, с. Тюбук, ул. Труда, д.1А

	5. 
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Воздвиженская средняя общеобразовательная школа №36» Каслинского округа
( МОУ «Воздвиженская СОШ №36»)
	Челябинская область, Каслинский округ, п. Воздвиженка, ул. Мира, дом 55

	6. 
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Багарякская средняя общеобразовательная школа» Каслинского муниципального округа
 (МОУ «Багарякская СОШ»)
	Челябинская область, Каслинский округ, с. Багаряк, ул. Свердлова,22
Челябинская область, Каслинский округ, 
с. Багаряк, ул. Куйбышева, д.2

	7. 
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Береговская средняя общеобразовательная школа» Каслинского муниципального округа
(МОУ «Береговская СОШ» )
	Челябинская область, Каслинский округ, поселок Береговой, ул. Суворова,17
Челябинская область, Каслинский округ, поселок Береговой, ул. Октябрьская,24

	8. 
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Булзинская основная общеобразовательная школа» Каслинского муниципального округа
 (МОУ «Булзинская ООШ»)
	Челябинская область, Каслинский округ, село Булзи ул.Школьная,1
Челябинская область, Каслинский округ, село Булзи ул.Ленина,56

	9. 
	Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Григорьевская основная общеобразовательная школа»  Каслинского муниципального округа
(МОУ «Григорьевская ООШ»)
	Челябинская область, Каслинский округ, 
д. Григорьвка, ул. Ленина,6
Челябинская область ,Каслинский округ, 
д. Григорьвка, ул. Советская,13В

	10. 
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Маукская основная общеобразовательная школа №35» Каслинского муниципального округа
(МОУ «Маукская ООШ №35»)
	Челябинская область, Каслинский округ, поселок Маук, железнодорожная станция, ул. Школьная, д.15

	11. 
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шабуровская средняя общеобразовательная школа» Каслинского муниципального округа
 (МОУ «Шабуровская СОШ»)
	Челябинская область, Каслинский округ, 
село Шабурово, ул. Ленина,59
Челябинская область, Каслинский округ, село Ларино, ул. Ленина 49-а
Челябинская область, Каслинский округ, село Тимино, ул. Ленина 6

	12. 
	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Огневская средняя общеобразовательная школа» Каслинского муниципального округа
(МОУ «Огневская СОШ»)
	Челябинская область, Каслинский округ, 
село Огневское, ул. Школьная,1а
Челябинская область, Каслинский округ, 
с. Огневское, ул. Ленина,д.74 
(Челябинская область, Каслинский округ, с. Юшково, ул. Новая,д.7

	13. 
	Муниципальное общеобразовательное учреждение«Вишневогорская средняя общеобразовательная школа №37» Каслинского муниципального округа
(МОУ «Вишневогорская СОШ №37» )
	Челябинская область, Каслинский округ, 
рп. Вишневогорск, 
ул. Пионерская, дом 13
Челябинская область, Каслинский округ, 
рп. Вишневогорск, 
ул. Пионерская, дом 13а
Челябинская область, Каслинский округ, 
рп. Вишневогорск, 
ул. Школьная, дом 5

	14. 
	Муниципальное  учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования» Каслинского муниципального округа
 (МУ ДО «ЦДО» КМО)
	Российская Федерация, Челябинская область, город Касли. ул. Лобашова, д. 137
Челябинская область, Каслинский район, 
п. Вишневогорск, 
ул. Советская,д.71

	15. 
	Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Каслинского муниципального округа
	Челябинская область, г. Касли, ул. Лобашова, д.137

	16. 
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 «Колобок»    
 города Касли Каслинского муниципального округа
	Челябинская область, г. Касли, ул. Лесная, д.6

	17. 
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Малыш» города Касли Каслинского муниципального округа
	Челябинская область, город Касли, улица Калинина, 35а  

	18. 
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №8 «Орленок» города Касли    Каслинского муниципального округа
	Челябинская область, город Касли, улица Карла Маркса, д.19

	19. 
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №9 «Жемчужинка» города Касли Каслинского муниципального округа
	Челябинская область, г. Касли, ул. Лобашова, д.151

	20. 
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Родничок» города Касли Каслинского муниципального округа
	Челябинская область, город Касли, улица Лобашова, 
д. 133,135

	21. 
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 «Теремок» города Касли Каслинского муниципального округа
	Челябинская область, г. Касли, ул. Ломоносова, 8-а

	22. 
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Сказка» поселка Вишневогорск Каслинского муниципального округа
	Челябинская область, Каслинский округ, 
р. п. Вишневогорск, 
ул. Пионерская, д.19, 
ул. Советская,д.2,
ул. Советская,д.61

	23. 
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Паровозик» поселка Маук Каслинского муниципального округа
	Челябинская область, Каслинский округ, поселок Маук, железнодорожная станция, ул. Железнодорожная, д.2

	24. 
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка» села Полднево Каслинского муниципального округа
	Челябинская область, Каслинский округ, 
село Полднево, улица Центральная, дом8

	25. 
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Тополек» села Шубурово Каслинского муниципального округа
	Челябинская область, Каслинский округ, 
с. Шабурово, ул. Ленина, 65

	26. 
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» села Тимино Каслинского муниципального округа
	Челябинская область, Каслинский округ, с. Тимино, ул. Ленина, 15

	27. 
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнечные лучики» села Ларино   Каслинского муниципального округа
	Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Ленина, д. 59

	28. 
	Муниципальное казенное учреждение «Кинотеатр «Россия»
	Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Ленина, д. 59

	29. 
	Муниципальное казенное учреждение Дом Культуры «Горняк»
	Челябинская обл., Каслинский округ, р.п. Вишневогорск, ул. Советская, д. 79

	30. 
	Муниципальное бюджетное учреждение «Каслинский историко-художественный музей»
	Челябинская область, Каслинский район, город Касли, Советская ул., д. 38

	31. 
	Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Каслинского муниципального района
	Челябинская область, г. Касли, ул.Мира,99

	32. 
	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Каслинского муниципального района
	Челябинская область, Каслинский район, город Касли, Лесная ул., д. 2

	33. 
	Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Касли
	Челябинская область, Каслинский район, город Касли, ул. Ленина, д. 29

	34. 
	

Управление социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального района

	Челябинская область, Каслинский район, город Касли, Стадионная ул., д. 89

	35. 
	Муниципальное казенное учреждение «Централизованная служба эксплуатации зданий и транспортного обслуживания» Каслинского муниципального округа
	Челябинская область, Каслинский р-н, г. Касли, 
ул. Ленина, д. 55

	36. 
	Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс города Касли и Каслинского муниципального округа»
	Челябинская область, Каслинский р-н, г. Касли, Стадионная ул., зд. 97/1

	37. 
	Муниципальное казенное учреждение «Центр развития сельского спорта Каслинского муниципального округа»
	Челябинская область, Каслинский р-н, с. Тюбук, 
ул. Гагарина, д. 4, помещ. 2



Организациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования необходимо привести действующие программы энергосбережения в соответствие с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «0б энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 года № 1289, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15 июля 2020 года № 425 для государственных и муниципальных учреждений установлен порядок разработки Программ в области энергосбережения на трехлетний период с учетом обязательного расчета и утверждения целевого уровня снижения (ЦУС) потребления энергоресурсов по зданиям.
Главные распорядители бюджетных средств, являющиеся органами государственной власти, органами местного самоуправления, обязаны установить для находящихся в их ведении организаций целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды (далее - целевой уровень снижения потребления ресурсов) исходя из необходимости совокупного снижения потребления энергетических ресурсов и воды в целом по указанным организациям.
В IV квартале 2022 года в ГИС «Энергоэффеюгивность» добавлен новый раздел «Программы повышения эффективности», в который необходимо интегрировать актуальные Программы в области энергосбережения. Организации обязаны разработать или скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов.
Форма программы должна соответствовать требованиям Приказа Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».
Целевой уровень снижения потребления муниципальными учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды должен быть рассчитан в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды».
Основные показатели муниципальной программы должны быть скорректированы на основании данных, представленных в актуальных программах в области энергосбережения соисполнителей программы.
В соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 28 апреля 2021г. № 231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» к целевым показателям, характеризующим потребление энергетических ресурсов на снабжение органа местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования, относятся:
- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади);
- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 кв.м общей площади);
- удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека);
- удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека);
- удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования (в расчете на 1 человека).

В муниципальных учреждениях (предприятиях) муниципального образования рекомендуется:
- обеспечить учет используемых энергетических ресурсов и воды на объектах подведомственных муниципальных учреждений (предприятий);
- организовать ежегодное представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования ГИС «Энергоэффективность», деклараций муниципальных учреждений о потреблении энергетических ресурсов;
- обеспечить снижение в сопоставимых условиях суммарного объема потребления энергетических ресурсов и воды на объектах подведомственных муниципальных учреждений в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;
- обеспечить утверждение и реализацию программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными требованиями к таким программам;
- организовать проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг;
- обеспечить соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, установленных законодательством Российской Федерации.
Для эффективного исполнения установленных требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рекомендуется в органах местного самоуправления, в ведении которых находятся муниципальные учреждения, назначить лиц ответственных за обеспечение реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в подведомственных муниципальных учреждениях.
Органам местного самоуправления рекомендуется организовать обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в целях повышения квалификации ответственных лиц по соответствующим направлениям деятельности.
При реализации мероприятий и проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений рекомендуется привлекать внебюджетные источники финансирования, в том числе заключать энергосервисные договоры (контракты).
[bookmark: _Toc238478330]4. Основные мероприятия Программы энергосбережения.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в государственных учреждениях Каслинского муниципального округа и в муниципальных образованиях Каслинского муниципального округа (строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов) включают в себя:
1) мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации;
2) повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утеплении зданий, строений, сооружений;
3) перекладку электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;
4) автоматизацию потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;
5) тепловую изоляцию трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;
6) восстановление (внедрение) циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;
7) проведение гидравлической регулировки, автоматической (ручной) балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;
8) установку частотного регулирования приводов насосов в системах тепло-, водоснабжения зданий, строений, сооружений;
9) замену неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений;
10) повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;
11) закупку энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;
12) мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии.

Ниже в таблице № 2, представлен перечень мероприятий, непосредственно проводимый муниципальными учреждениями в рамках исполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Каслинского муниципального округа на 2026-2028 года.

Таблица № 2. Мероприятия муниципальных учреждений Каслинского муниципального округа на 2026-2028 года.

	№
п/п
	Мероприятие
	Объем финансирования из собственных средств, тыс. рублей

	
	
	2026
	2027
	2028

	1. 
	Замена светильников внутреннего освещения с ЛБ-40 (15 шт.) на светодиодные светильники в МОУ «Вишневогорская СОШ № 37»
	52,5
	-
	-

	2. 
	Диагностика состояния, промывка трубопроводов и стояков системы отопления в МОУ «Воздвиженской СОШ №36»
	30,0
	-
	-

	3. 
	Замена эксплуатируемых в местах общего пользования ламп накаливания и люминесцентных ламп энергоэффективными лампами в МОУ «Воздвиженской СОШ №36»
	20,0
	-
	-

	4. 
	Ликвидация утечек и несанкционированного расхода холодной воды в МДОУ «ДС №1 «Колобок»
	10,0
	-
	-

	5. 
	Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования (датчики движения/звука/освещенности) в МДОУ «ДС №1 «Колобок»
	10,0
	20,0
	-

	6. 
	Организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности: контроль за расходованием электроэнергии, предотвращение ее нецелевого использования в МДОУ «ДС №8 «Орлёнок»
	0,0
	-
	-

	7. 
	Применение датчиков движения для управления освещением в коридорах, лестничных маршах, туалетах и тамбурах в МДОУ «ДС №8 «Орлёнок»
	3,6
	-
	-

	8. 
	Обслуживание эд. Щитов 0,4 кВ, протяжка и смазка контактных соединений, равномерное распределение эл. Нагрузок по фазам, пресечение нецелевого использования электроэнергии в МДОУ «ДС №8 «Орлёнок» 
	2,0
	-
	-

	9. 
	Доводчики на входных группах: ревизия, регулировка, замена/установка в МДОУ «ДС №8 «Орлёнок»
	2,0
	-
	-

	10. 
	Организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности: контроль за эксплуатацией и исправностью санитарно-технического оборудования ХВС в МДОУ «ДС №8 «Орлёнок»
	0,0
	-
	-

	11. 
	Организация информационного обеспечение популяризации и пропаганды энергосбережения в МДОУ «ДС №8 «Орлёнок»
	0,0
	-
	-

	12. 
	Повышение технических знаний в вопросах энергосбережения отдельных категорий сотрудников учреждений в МДОУ «ДС №8 «Орлёнок»
	0,0
	-
	-

	13. 
	Ознакомление коллектива с программой энергосбережения в МДОУ «ДС №8 «Орлёнок»
	0,0
	-
	-

	14. 
	Назначение приказом ответственного за внедрение программы энергосбережения в МДОУ «ДС №8 «Орлёнок»
	0,0
	-
	-

	15. 
	Мониторинг исполнения внутренних регламентов энергоиспользования и исполнения договоров на поставку энергоресурсов в МДОУ «ДС №8 «Орлёнок»
	0,0
	-
	-

	16. 
	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, максимальное использование естественного освещения в МДОУ «ДС №8 «Орлёнок»
	0,0
	-
	-

	17. 
	Организация работ по содержанию в чистоте световых оконных проемом в МДОУ «ДС №8 «Орлёнок»
	0,0
	-
	-

	18. 
	Проведение мероприятий по контролю за соблюдением светового и теплового режима в помещениях в МДОУ «ДС №8 «Орлёнок»
	0,0
	-
	-

	19. 
	Замена выходящего из строя сантехнического оборудования на водосберегающее с целью сокращения расхода холодной воды в МОУ «Каслинская СОШ № 24»
	10,0
	
	

	20. 
	Гидродинамическая промывка системы отопления (снижение тепловых потерь за счёт удаления внутренних отложений с поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводов), проведение режимно-наладочных работ в системе отопления в МОУ «Каслинская СОШ № 24»
	60,0
	-
	-

	21. 
	Мониторинг исполнения внутренних регламентов энергоиспользования и исполнения договоров на поставку энергоресурсов в МОУ «Каслинская СОШ № 27»
	0,0
	0,0
	-

	22. 
	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, максимальное использование естественного освещения на объектах МОУ «Каслинская СОШ № 27»
	0,0
	0,0
	-

	23. 
	Организация работ по содержанию световых оконных проемов в чистоте на объектах МОУ «Каслинская СОШ № 27»
	0,0
	0,0
	-

	24. 
	Проведение мероприятий по контролю за соблюдением светового и теплового режима в помещениях МОУ «Каслинская СОШ № 27»
	0,0
	0,0
	-

	25. 
	Внедрение и контроль исполнения графиков включения и отключения электроприборов объекта по адресу г. Касли, ул. Ленина д. 42 МОУ «Каслинская СОШ № 27»
	0,0
	0,0
	-

	26. 
	Весенне-осеннее обследование на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений объекта по адресу г. Касли ул. Ленина д. 42 для снижения потерь тепловой энергии в зимний период в МОУ «Каслинская СОШ № 27»
	54,5
	54,5
	-

	27. 
	Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов по адресу г. Касли ул. Ленина д. 42 МОУ «Каслинская СОШ № 27»
	85,2
	85,2
	-

	28. 
	Установка теплоотражающих панелей из пенофола за радиаторами отопления в количестве 240 шт. по адресу г. Касли ул. Ленина д. 42 МОУ «Каслинская СОШ № 27»
	-
	120,0
	-

	29. 
	Утепление фасада здания теплоизоляционными материалами по адресу г. Касли ул. Ленина д. 42 МОУ «Каслинская СОШ № 27»
	76,57
	-
	-

	30. 
	Установка терморегуляторов на отопительные приборы в количестве 240 шт. по адресу 
г. Касли ул. Ленина д. 42 МОУ «Каслинская СОШ № 27»
	-
	336,0
	-

	31. 
	Замена унитазов и бачков на высокоэффективные с двойным режимом смыва в количестве 26 шт. по адресу г. Касли ул. Ленина д. 42 МОУ «Каслинская СОШ № 27»
	-
	312,0
	-

	32. 
	Ознакомление коллектива с программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности МКУ «Кинотеатр «Россия»
	-
	0,0
	-

	33. 
	Назначение приказом ответственного за внедрение плана энергосбережения МКУ «Кинотеатр «Россия»
	-
	0,0
	-

	34. 
	Обучение ответственных лиц, прохождение курсов повышения квалификации и иных образовательных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МКУ «Кинотеатр «Россия»
	-
	0,0
	-

	35. 
	Мониторинг исполнения внутренних регламентов энергоиспользования и исполнения договоров на поставку энергоресурсов МКУ «Кинотеатр «Россия»
	-
	0,0
	0,0

	36. 
	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, максимальное использование естественного освещения на объектах МКУ «Кинотеатр «Россия»
	0
	0,0
	0,0

	37. 
	Организация работ по содержанию световых оконных проемов в чистоте на объектах МКУ «Кинотеатр «Россия»
	-
	0,0
	0,0

	38. 
	Проведение мероприятий по контролю за соблюдением светового и теплового режима в помещениях МКУ «Кинотеатр «Россия»
	-
	0,0
	0,0

	39. 
	Ревизия несанкционированных подключений и запрет использования личных электроприборов сотрудниками и обслуживающим персоналом объекта по адресу Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Ленина, 59 МКУ «Кинотеатр «Россия»
	-
	0,0
	-

	40. 
	Введение и контроль исполнения графиков включения и отключения электроприборов объекта по адресу Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Ленина, 59 МКУ «Кинотеатр «Россия»
	-
	0,0
	0,0

	41. 
	Весенне-осеннее обследование на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений объекта по адресу Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Ленина, 59 для снижения потерь тепловой энергии в зимний период МКУ «Кинотеатр «Россия»
	-
	22,5
	22,5

	42. 
	Установка средств наглядной агитации по энергосбережению и рациональному водопотреблению ХВС объекта по адресу Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Ленина, 59 МКУ «Кинотеатр «Россия»
	-
	2,1
	-

	43. 
	Проверка освещенности помещений в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» по адресу Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Ленина, 59 МКУ «Кинотеатр «Россия»
	-
	25,4
	-

	44. 
	Тепловизионное обследование ограждающих конструкций по адресу Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Ленина, 59 МКУ «Кинотеатр «Россия»
	-
	17,5
	-

	45. 
	Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов по адресу Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Ленина, 59 МКУ «Кинотеатр «Россия»
	-
	34,0
	34,0

	46. 
	Установка теплоотражающих панелей из пенофола за радиаторами отопления в количестве 36 шт. по адресу Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Ленина, 59 МКУ «Кинотеатр «Россия»
	-
	-
	25,0

	47. 
	Замена унитазов и бачков на высокоэффективные с двойным режимом смыва в количестве 5 шт. по адресу Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Ленина, 59 МКУ «Кинотеатр «Россия»
	-
	60,0
	-

	48. 
	Замена устаревших смесителей на однорычажные шаровые смесители с аэраторами в количестве 4 шт. по адресу Челябинская область, Каслинский район, г. Касли, ул. Ленина, 59 (составляющая ХВС) МКУ «Кинотеатр «Россия»
	-
	16,0
	-

	49. 
	Мониторинг исполнения внутренних регламентов энергоиспользования и исполнения договоров на поставку энергоресурсов МОУ «Береговская СОШ»
	0,0
	0,0
	-

	50. 
	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, максимальное использование естественного освещения на объектах МОУ «Береговская СОШ»
	0,0
	0,0
	-

	51. 
	Организация работ по содержанию световых оконных проемов в чистоте на объектах МОУ «Береговская СОШ»
	0,0
	0,0
	-

	52. 
	Проведение мероприятий по контролю за соблюдением светового и теплового режима в помещениях МОУ «Береговская СОШ»
	0,0
	0,0
	-

	53. 
	Введение и контроль исполнения графиков включения и отключения электроприборов объекта по адресу Челябинская область, п. Береговой, ул. 8 Марта, 10 МОУ «Береговская СОШ»
	0,0
	0,0
	-

	54. 
	Весенне-осеннее обследование на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений объекта по адресу Челябинская область, п. Береговой, ул. 8 Марта, 10 для снижения потерь тепловой энергии в зимний период МОУ «Береговская СОШ»
	11,0
	11,0
	-

	55. 
	Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов по адресу Челябинская область, п. Береговой, ул. 8 Марта, 10 МОУ «Береговская СОШ»
	12,5
	12,5
	-

	56. 
	Установка теплоотражающих панелей из пенофола за радиаторами отопления в количестве 1 шт. по адресу Челябинская область, 
п. Береговой, ул. 8 Марта, 10 МОУ «Береговская СОШ»
	0,5
	-
	-

	57. 
	Введение и контроль исполнения графиков включения и отключения электроприборов объекта по адресу Челябинская область, п. Береговой,
ул. Октябрьская, 24, пом. 2 МОУ «Береговская СОШ»
	0,0
	0,0
	-

	58. 
	Весенне-осеннее обследование на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений объекта по адресу Челябинская область,
п. Береговой, ул. Октябрьская, 24, пом. 2 для снижения потерь тепловой энергии в зимний период МОУ «Береговская СОШ»
	21,0
	21,0
	-

	59. 
	Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов по адресу Челябинская область, п. Береговой,
ул. Октябрьская, 24, пом. 2 МОУ «Береговская СОШ»
	32,0
	32,0
	-

	60. 
	Установка теплоотражающих панелей из пенофола за радиаторами отопления в количестве 20 шт. по адресу Челябинская область, п. Береговой,
ул. Октябрьская, 24, пом. 2 МОУ «Береговская СОШ»
	20,5
	-
	-

	61. 
	Замена унитазов и бачков на высокоэффективные с двойным режимом смыва в количестве 5 шт. по адресу Челябинская область, п. Береговой,
ул. Октябрьская, 24, пом. 2 МОУ «Береговская СОШ»
	55,0
	-
	-

	62. 
	Введение и контроль исполнения графиков включения и отключения электроприборов объекта по адресу Челябинская область, п. Береговой,
ул. Суворова, 17 МОУ «Береговская СОШ»
	0,0
	0,0
	-

	63. 
	Весенне-осеннее обследование на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений объекта по адресу Челябинская область,
п. Береговой, ул. Суворова, 17 для снижения потерь тепловой энергии в зимний период МОУ «Береговская СОШ»
	21,0
	21,0
	-

	64. 
	Тепловизионное обследование ограждающих конструкций по адресу Челябинская область, п. Береговой,
ул. Суворова, 17 МОУ «Береговская СОШ»
	-
	17,5
	-

	65. 
	Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов по адресу Челябинская область, п. Береговой, ул. Суворова, 17 МОУ «Береговская СОШ»
	32,0
	32,0
	-

	66. 
	Установка теплоотражающих панелей из пенофола за радиаторами отопления в количестве 40 шт. по адресу Челябинская область, п. Береговой, ул. Суворова, 17 МОУ «Береговская СОШ»
	20,0
	-
	-

	67. 
	Назначение приказом ответственного за ведение плана энергосбережения МКУ ДК «Горняк»
	0,0
	-
	-

	68. 
	Ознакомление коллектива с энергосберегающей программой МКУ ДК «Горняк»
	0,0
	-
	-

	69. 
	Мониторинг исполнения внутренних регламентов энергоиспользования и исполнения договоров на поставку энергоресурсов МКУ ДК «Горняк»
	0,0
	-
	-

	70. 
	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, максимальное использование естественного освещения МКУ ДК «Горняк»
	0,0
	-
	-

	71. 
	Уменьшение числа личных электробытовых приборов (микроволновки, кофеварки, электрочайники и т.д.) МКУ ДК «Горняк»
	0,0
	-
	-

	72. 
	Правильная эксплуатация компьютерной техники. Выключать технику в течение дня не нужно, однако следует настроить выключение монитора и последующий переход в спящий режим пи простое более 4-5 минут) в МКУ ДК «Горняк»
	0,0
	-
	-

	73. 
	Регулярная чистка, обслуживание, обследование системы вентиляции и кондиционирования МКУ ДК «Горняк»
	0,0
	-
	-

	74. 
	Введение графиков включения и выключения освещения МКУ ДК «Горняк»
	0,0
	-
	-

	75. 
	Замена устаревшего электрооборудования на энергосберегающие классом не меньше чем(А) в МКУ ДК «Горняк»
	0,0
	-
	-

	76. 
	Обучение ответственного специалиста в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МКУ ДК «Горняк»
	0,0
	-
	-

	77. 
	Установка автоматических систем включения(отключения)освещения, регулирующих на движение(звук)- уличного освещения в МКУ ДК «Горняк»
	0,0
	-
	-

	78. 
	Ревизия пластиковых окон, устранение дефектов установки окон в МКУ ДК «Горняк»
	0,0
	-
	-

	79. 
	Химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов в МКУ ДК «Горняк»
	0,0
	-
	-

	80. 
	Установка комбинированных унитазов с двойным сливом, 2 шт. в МКУ ДК «Горняк»
	0,0
	-
	-

	81. 
	Обучение ответственных лиц по электробезопасности в Муниципальное бюджетное учреждение «Каслинский историко-художественный музей»
	0,0
	-
	-

	82. 
	Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений для снижения потерь тепловой энергии в зимний период в Муниципальное бюджетное учреждение «Каслинский историко-художественный музей»
	0,0
	-
	-

	83. 
	Инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Муниципальное бюджетное учреждение «Каслинский историко-художественный музей»
	0,0
	-
	-

	84. 
	Установка средств наглядной агитации по энергосбережению в Муниципальное бюджетное учреждение «Каслинский историко-художественный музей»
	0,0
	-
	-

	85. 
	Ремонт входных дверей, окон в Муниципальное бюджетное учреждение «Каслинский историко-художественный музей»
	0,0
	-
	-

	86. 
	Контроль за соблюдением светового и теплового режима работы источников освещения электрооборудования в Муниципальное бюджетное учреждение «Каслинский историко-художественный музей»
	0,0
	-
	-

	87. 
	Замена смесителей в Муниципальное бюджетное учреждение «Каслинский историко-художественный музей»
	0,0
	-
	-

	88. 
	Замена ламп накаливания на светодиодные, а также замена (вышедших из строя) сломанных светодиодных светильников в Муниципальное бюджетное учреждение «Каслинский историко-художественный музей»
	0,0
	-
	-

	89. 
	Рациональное использование холодной воды в Муниципальное бюджетное учреждение «Каслинский историко-художественный музей»
	0,0
	-
	-

	90. 
	Замена арматуры для сливных бочков в санузле, унитаза в Муниципальное бюджетное учреждение «Каслинский историко-художественный музей»
	0,0
	-
	-

	91. 
	Замена сплит систем на более энергоэффективные в Муниципальное бюджетное учреждение «Каслинский историко-художественный музей»
	0,0
	-
	-

	92. 
	Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности МБУ «Центр помощи детям» КМР
	30,0
	-
	-

	93. 
	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности МБУ «Центр помощи детям» КМР
	0,0
	-
	-

	94. 
	Замена светильников с лампами накаливания, др. неэффективными
источниками света на светодиодные светильники в МДОУ «ДС «Березка» с. Полднево
	7,0
	-
	-

	95. 
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами в МДОУ «ДС «Березка» с. Полднево
	30,0
	-
	-

	96. 
	Контроль за использованием электрической энергии в МУДО ДШИ г. Касли
	-
	0,0
	-

	97. 
	Замена ламп накаливания на компактные светодиодные лампы в МУДО ДШИ г. Касли 
	-
	9,6
	9,6

	98. 
	Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в здание и обеспечение автоматического закрывания дверей в Управление социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального района
	50,0
	-
	-

	99. 
	Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами в Управление социальной защиты населения администрации Каслинского муниципального района
	-
	150,0
	-

	100. 
	Ознакомление коллектива с программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	0,0
	-
	-

	101. 
	Назначение приказом ответственного за внедрение плана энергосбережения в МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	0,0
	-
	-

	102. 
	Обучение ответственных лиц, прохождение курсов повышения квалификации и иных образовательных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	14,0
	-
	-

	103. 
	Мониторинг исполнения внутренних регламентов энергоиспользования и исполнения договоров на поставку энергоресурсов в МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	0,0
	-
	-

	104. 
	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, максимальное использование естественного освещения на объектах МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	0,0
	-
	-

	105. 
	Организация работ по содержанию световых оконных проемов в чистоте на объектах МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	0,0
	-
	-

	106. 
	Проведение мероприятий по контролю за соблюдением светового и теплового режима в помещениях МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	0,0
	-
	-

	107. 
	Ревизия несанкционированных подключений и запрет использования личных электроприборов сотрудниками и обслуживающим персоналом объекта по адресу г. Касли ул. Ленина д 55 МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	0,0
	-
	-

	108. 
	Введение и контроль исполнения графиков включения и отключения электроприборов по адресу г. Касли ул. Ленина д 55 МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	0,0
	-
	-

	109. 
	Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений объекта по адресу г. Касли ул. Ленина д 55 для снижения потерь тепловой энергии в зимний период МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	31,0
	31,0
	31,0

	110. 
	Установка средств наглядной агитации по энергосбережению и рациональному водопотреблению ХВС объекта по адресу г. Касли л. Ленина д. 55 МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	1,8
	-
	-

	111. 
	Проверка освещенности помещений в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» по адресу г. Касли л. Ленина д. 55 МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	40,0
	-
	-

	112. 
	Разработка и внедрение режимов работы кондиционера, ознакомление персонала по адресу г. Касли ул. Ленина д. 55 МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	-
	6,0
	-

	113. 
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами в количестве 12 шт по адресу г. Касли ул. Ленина д. 55 МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	76,0
	76,0
	76,0

	114. 
	Тепловизионное обследования ограждающих конструкций по адресу г. Касли ул. Ленина д. 55 МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	22,5
	-
	-

	115. 
	Замена уплотнителей окон ПВХ в количестве 95 шт. по адресу г. Касли ул. Ленина д. 55 МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	180,5
	-
	-

	116. 
	Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов по адресу г. Касли ул. Ленина д. 55 МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	32,0
	32,0
	32,0

	117. 
	Поверка приборов учета тепловой энергии по адресу г. Касли ул. Ленина д. 55 МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	-
	-
	7,4

	118. 
	Контроль за состоянием автотранспорта, регулярное прохождение планового технического обслуживания МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	0,0
	-
	-

	119. 
	Составление графиков оптимального маршрута автотранспорта МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	0,0
	-
	-

	120. 
	Ревизия и контроль использования служебного транспорта, сокращение поездок по личным целям сотрудников МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	0,0
	-
	-

	121. 
	Ревизия несанкционированных подключений и запрет использования личных электроприборов сотрудниками и обслуживающим персоналом объекта по адресу г. Касли ул. Ленина д. 3 МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	0,0
	-
	-

	122. 
	Введение и контроль исполнения графиков включения и отключения электроприборов по адресу г. Касли ул. Ленина д 3 МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	0,0
	-
	-

	123. 
	Весенне-осеннее обследование здания и помещений на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений объекта по адресу г. Касли ул. Ленина д 3 для снижения потерь тепловой энергии в зимний период МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	41,0
	41,0
	41,0

	124. 
	Проверка освещенности помещений в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» по адресу г. Касли л. Ленина д. 55 МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	40,0
	-
	-

	125. 
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами в количестве 12 шт по адресу г. Касли ул. Ленина д. 3 МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	101,33
	101,33
	101,33

	126. 
	Тепловизионное обследования ограждающих конструкций по адресу г. Касли ул. Ленина д. 3 МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	-
	-
	27,5

	127. 
	Замена уплотнителей окон ПВХ в количестве 30 шт. по адресу г. Касли ул. Ленина д. 3 МКУ «Централизованная служба ЭЗиТО»
	57,0
	-
	-

	128. 
	Ознакомление коллектива с программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	0,0
	-

	129. 
	Назначение приказом ответственного за внедрение плана энергосбережения МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	0,0
	-

	130. 
	Обучение ответственных лиц, прохождение курсов повышения квалификации и иных образовательных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	14,0
	-

	131. 
	Мониторинг исполнения внутренних регламентов энергоиспользования и исполнения договоров на поставку энергоресурсов МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	0,0
	-

	132. 
	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, максимальное использование естественного освещения на объектах МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	0,0
	-

	133. 
	Организация работ по содержанию световых оконных проемов в чистоте на объектах МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	0,0
	-

	134. 
	Проведение мероприятий по контролю за соблюдением светового и теплового режима в помещениях МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	0,0
	-

	135. 
	Ревизия несанкционированных подключений и запрет использования личных электроприборов сотрудниками и обслуживающим персоналом объекта по адресу г. Касли, ул. Стадионная 97/1 МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	0,0
	-

	136. 
	Введение и контроль исполнения графиков включения и отключения электроприборов объекта по адресу г. Касли, ул. Стадионная 97/1 МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	0,0
	-

	137. 
	Весенне-осеннее обследование на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений объекта по адресу г. Касли, ул. Стадионная 97/1 для снижения потерь тепловой энергии в зимний период МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	11,0
	11,0

	138. 
	Установка средств наглядной агитации по энергосбережению и рациональному водопотреблению ХВС объекта по адресу г. Касли, ул. Стадионная 97/1 МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	1,8
	-

	139. 
	Замена осветительных приборов в количестве 37 шт. мощностью 3700 Вт на светодиодные по адресу г. Касли, ул. Стадионная 97/1 МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	196,1
	-

	140. 
	Замена осветительных приборов в количестве 2 шт. мощностью 30 Вт на светодиодные по адресу г. Касли, ул. Стадионная 97/1 МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	1,2
	-

	141. 
	Замена уплотнителей окон ПВХ в количестве 14 шт. по адресу г. Касли, ул. Стадионная 97/1 МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	26,6
	-

	142. 
	Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов по адресу г. Касли, ул. Стадионная 97/1 МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	12,5
	12,5

	143. 
	Установка теплоотражающих панелей из пенофола за радиаторами отопления в количестве 19 шт. по адресу г. Касли, ул. Стадионная 97/1 МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	-
	9,5

	144. 
	Замена унитазов и бачков на высокоэффективные с двойным режимом смыва в количестве 1 шт. по адресу г. Касли, ул. Стадионная 97/1 МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	11,0
	-

	145. 
	Замена устаревших смесителей на однорычажные шаровые смесители с аэраторами в количестве 2 шт. по адресу г. Касли, ул. Стадионная 97/1 (составляющая ХВС) МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	4,0
	-

	146. 
	Замена леек душевых сеток на энергосберегающие в количестве 2 шт. по адресу г. Касли, ул. Стадионная 97/1 (составляющая ХВС) МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	7,2
	7,2

	147. 
	Установка прибора учета холодного водоснабжения по адресу г. Касли, ул. Стадионная 97/1 МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	5,7
	-

	148. 
	Ревизия несанкционированных подключений и запрет использования личных электроприборов сотрудниками и обслуживающим персоналом объекта по адресу г. Кулебяки ул. Ленина 3 МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	0,0
	-

	149. 
	Введение и контроль исполнения графиков включения и отключения электроприборов объекта по адресу г. Кулебяки ул. Ленина 3 МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	0,0
	-

	150. 
	Весенне-осеннее обследование на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений объекта по адресу г. Кулебяки ул. Ленина 3 для снижения потерь тепловой энергии в зимний период МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	41,0
	41,0

	151. 
	Проверка освещенности помещений в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» по адресу г. Кулебяки ул. Ленина 3 МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	40,0
	-

	152. 
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами в количестве 16 шт. по адресу г. Кулебяки ул. Ленина 3 МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	101,33
	101,33

	153. 
	Замена уплотнителей окон ПВХ в количестве 30 шт. по адресу г. Кулебяки ул. Ленина 3 МКУ "ФСК г. Касли и КМО"
	-
	57,0
	-

	154. 
	Ознакомление коллектива с программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	0,0
	-

	155. 
	Назначение приказом ответственного за внедрение плана энергосбережения МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	0,0
	-

	156. 
	Обучение ответственных лиц, прохождение курсов повышения квалификации и иных образовательных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	14,0
	-

	157. 
	Мониторинг исполнения внутренних регламентов энергоиспользования и исполнения договоров на поставку энергоресурсов МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	0,0
	-

	158. 
	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, максимальное использование естественного освещения на объектах МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	0,0
	-

	159. 
	Организация работ по содержанию световых оконных проемов в чистоте на объектах МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	0,0
	-

	160. 
	Проведение мероприятий по контролю за соблюдением светового и теплового режима в помещениях МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	0,0
	-

	161. 
	Ревизия несанкционированных подключений и запрет использования личных электроприборов сотрудниками и обслуживающим персоналом объекта по адресу с. Тюбук, ул. Гагарина, 4, пом. 2 МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	0,0
	-

	162. 
	Введение и контроль исполнения графиков включения и отключения электроприборов объекта по адресу с. Тюбук, ул. Гагарина, 4, пом. 2 МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	0,0
	-

	163. 
	Весенне-осеннее обследование на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений объекта по адресу с. Тюбук, ул. Гагарина, 4, пом. 2 для снижения потерь тепловой энергии в зимний период МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	16,0
	16,0

	164. 
	Установка средств наглядной агитации по энергосбережению и рациональному водопотреблению ХВС объекта по адресу с. Тюбук, ул. Гагарина, 4, пом. 2 МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	1,8
	-

	165. 
	Проверка освещенности помещений в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» по адресу с. Тюбук, ул. Гагарина, 4, пом. 2 МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	12,0
	-

	166. 
	Замена осветительных приборов в количестве 37 шт. мощностью 3700 Вт на светодиодные по адресу с. Тюбук, ул. Гагарина, 4, пом. 2 МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	196,1
	-

	167. 
	Замена осветительных приборов в количестве 2 шт. мощностью 30 Вт на светодиодные по адресу с. Тюбук, ул. Гагарина, 4, пом. 2 МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	1,2
	-

	168. 
	Тепловизионное обследование ограждающих конструкций по адресу с. Тюбук, ул. Гагарина, 4, пом. 2 МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	17,5
	-

	169. 
	Замена уплотнителей окон ПВХ в количестве 14 шт. по адресу с. Тюбук, ул. Гагарина, 4, пом. 2 МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	26,6
	-

	170. 
	Ежегодная химическая очистка внутренних поверхностей нагрева системы отопления и теплообменных аппаратов по адресу с. Тюбук, ул. Гагарина, 4, пом. 2 МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	15,0
	15,0

	171. 
	Установка теплоотражающих панелей из пенофола за радиаторами отопления в количестве 19 шт. по адресу с. Тюбук, ул. Гагарина, 4, пом. 2 МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	-
	9,5

	172. 
	Установка узла учета тепловой энергии по адресу с. Тюбук, ул. Гагарина, 4, пом. 2 МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	255,0
	-

	173. 
	Замена унитазов и бачков на высокоэффективные с двойным режимом смыва в количестве 1 шт. по адресу с. Тюбук, ул. Гагарина, 4, пом. 2 МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	11,0
	-

	174. 
	Замена устаревших смесителей на однорычажные шаровые смесители с аэраторами в количестве 2 шт. по адресу с. Тюбук, ул. Гагарина, 4, пом. 2 (составляющая ХВС) МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	4,0
	-

	175. 
	Замена леек душевых сеток на энергосберегающие в количестве 2 шт. по адресу с. Тюбук, ул. Гагарина, 4, пом. 2 (составляющая ХВС) МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	7,2
	-

	176. 
	Установка прибора учета холодного водоснабжения по адресу с. Тюбук, ул. Гагарина, 4, пом. 2 МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	5,7
	-

	177. 
	Ревизия несанкционированных подключений и запрет использования личных электроприборов сотрудниками и обслуживающим персоналом объекта по адресу г. Кулебяки ул. Ленина 3 МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	0,0
	-

	178. 
	Введение и контроль исполнения графиков включения и отключения электроприборов объекта по адресу г. Кулебяки ул. Ленина 3 МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	0,0
	-

	179. 
	Весенне-осеннее обследование на предмет износа в целях своевременного проведения ремонта помещений объекта по адресу г. Кулебяки ул. Ленина 3 для снижения потерь тепловой энергии в зимний период МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	41,0
	41,0

	180. 
	Проверка освещенности помещений в соответствии с СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» по адресу г. Кулебяки ул. Ленина 3 МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	40,0
	-

	181. 
	Замена старых оконных блоков на современные конструкции со стеклопакетами в количестве 16 шт. по адресу г. Кулебяки ул. Ленина 3 МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	101,33
	101,33

	182. 
	Замена уплотнителей окон ПВХ в количестве 30 шт. по адресу г. Кулебяки ул. Ленина 3 МКУ "ЦРСС КМО"
	-
	57,0
	-

	183. 
	Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности МДОУ «ДС № 5 «Малыш»
	30,0
	-
	-

	184. 
	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности МДОУ «ДС № 5 «Малыш»
	0,0
	-
	-

	185. 
	Установка системы автоматического погодного регулирования в МОУ «Тюбукская СОШ №3»
	890,0
	-
	-

	186. 
	Замена выходящего из строя электропотребляющего оборудования, офисной техники на оборудование с более высоким классом энергетической эффективности (А+, А++) в МУДО «Центр дополнительного образования» Каслинского муниципального района
	20,0
	-
	-



[bookmark: _Toc238478331]5. Ожидаемые результаты реализации государственной программы и их обоснование.
В результате реализации государственной программы к 2028 году планируется:
- снижение потребления тепловой энергии на 631 Гкал;
- снижение потребления электрической энергии на 41838 кВт*ч;
- снижение потребления природного газа на 1812 м3;
- снижение потребления ХВС на 1723 м3;
- снижение показателей удельного расхода тепловой энергии в бюджетных учреждениях в 2028 году до 0,1614 Гкал/м2;
- снижение показателей удельного расхода электрической энергии в бюджетных учреждениях в 2028 году до 45,820 кВт/ч/м2.

Оценка достижения целей развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется с использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, критериев и методов. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых целевых показателей её реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей.
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы приведены в таблице № 3, ниже.

Таблица № 3. Целевые показатели государственной программы Каслинского муниципального округа.

	№
п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевых показателей (индикаторов) по годам реализации государственной программы

	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	За период реализации программы

	Показатели конечного результата

	1. 
	Удельный расход тепловой энергии в государственных, муниципальных учреждениях
	Гкал/м2
	0,1614
	0,1614
	0,1614
	0,1614

	2. 
	Удельный расход электрической энергии в государственных, муниципальных учреждениях
	кВт/ч/м2
	45,88
	45,85
	45,82
	45,82

	Показатели непосредственного результата

	3. 
	Экономия тепловой энергии государственными, бюджетными учреждениями
	Гкал
	470,408
	123,183
	37,843
	631

	4. 
	Экономия электрической энергии государственными, бюджетными учреждениями
	кВт/ч
	30772
	8696
	2370
	41838

	5. 
	Экономия воды государственными, бюджетными учреждениями
	м3
	1207,8
	514,1
	1,5
	1723

	6. 
	Экономия природного газа государственными, бюджетными учреждениями
	м3
	1812
	0
	0
	1812

	7. 
	Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования
	%
	99
	99
	99
	99

	8. 
	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органом местного самоуправления, муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органа местного самоуправления, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования
	Ед.
	0
	0
	0
	0
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